电商销量预测系统 · 开发方案文档

版本：V1.0

依据文档：《电商销量预测系统项目任务书 V1.0.0》

文档定位：从任务书到可执行开发的桥接文档。本文档负责把「要做什么」拆解为「按什么顺序做、每步交付什么、怎样判定做完」，供研发、测试、答辩评审共用。

阅读约定

| 标记 | 含义 |
| --- | --- |
| ✅ | 任务书已明确，可直接开发，无需再讨论 |
| ⚠️ | 任务书存在缺口或内部冲突，本文档已给出建议默认值并标注待确认 |
| 🔒 | 属于硬约束（验收红线），不可自行降级 |

目  录

【请在 Word 中按 Ctrl+A 后按 F9 更新目录】

## 第一章 产品定位、目标用户与核心价值主张

### 1.1 一句话定位

一个面向电商中小商家的零门槛销量预测 Web 应用：运营人员上传历史销量 CSV，系统自动完成数据清洗、特征工程与 LSTM 多步预测，直接给出未来若干天的销量曲线、误差指标与可导出的预测表，用来指导补货与分仓。

✅ 依据：任务书 2.1 总体目标「用户通过浏览器上传历史销量数据，系统自动完成特征工程并预测未来若干天的销量，输出预测曲线与误差指标，辅助补货与仓储规划」。

### 1.2 目标用户与典型场景

| 用户角色 | 是否 MVP 服务对象 | 核心诉求 | 典型使用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电商运营 / 补货专员 | ✅ 主用户 | 想知道"下周该备多少货"，不想也不懂写代码 | 每周固定一次，上传最新销量表 → 拿到未来 7/14/30 天预测 → 按预测调整采购单 |
| 仓储 / 分仓规划人员 | ✅ 主用户 | 判断各仓库货量分配 | 大促前，按仓库维度看预测曲线，决定主仓与前置仓铺货比例 |
| 中小商家老板 | ⚠️ 次要用户 | 要一个能看结论的简版视图 | 只看汇总指标与曲线，不参与数据准备 |
| 课程评审 / 答辩老师 | ✅ 隐性用户 | 验证技术方案完整性与真实性 | 现场演示一遍完整链路 |
| 数据科学家 | ❌ 非目标用户 | 需要深度调参与模型可解释性 | 本项目不提供，理由是任务书定位为"无需掌握编程技能" |

### 1.3 核心价值主张

1. 免编程：全流程 Web 化，无需 Python 环境、无需写 SQL。

2. 端到端自动化：把"清洗 → 插补 → 特征工程 → 建模 → 评估 → 可视化"打包成一次上传后的自动流程，这是相对"Excel + 手工移动平均"的主要代差。

3. 结果可度量：不输出一个孤零零的预测值，而是同时给出 MAE / RMSE / MAPE 三个指标，并与移动平均基线对比，让用户知道"这个预测值可不可信"。

4. 结论可落地：预测结果支持导出，能直接并入现有补货流程，而不是停留在网页上看。

5. 案例示范价值：以菜鸟"需求预测与分仓规划"公开数据集为基准，结果可复现、可对标。

### 1.4 明确不做什么（本期范围红线）

以下内容不做，避免开发过程中范围蔓延导致延期：

· ❌ 实时/流式销量接入（对接 ERP、电商后台 API 等）——只做 CSV 文件上传。

· ❌ 自动补货下单、库存联动、"一键采购"等决策执行类功能。

· ❌ 多租户 SaaS 化、组织架构、权限角色体系（本期只有"注册用户"一种角色）。

· ❌ 移动端原生 App（响应式 Web 即可满足任务书要求）。

· ❌ 模型在线增量训练 / 自动重训调度（属于 V2.0 迭代项）。

### 1.5 关键成功指标

| 指标类别 | 指标 | 目标值 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 算法效果 🔒 | MAPE | ≤ 20% | 任务书 2.2-3 |
| 算法效果 🔒 | MAE / RMSE 相对移动平均基线 | 降低 ≥ 15% | 任务书 2.2-3 |
| 产品可用性 | 单次预测任务端到端耗时 | ≤ 3 分钟（10 个 SKU × 730 天数据） | ⚠️ 本文档建议值 |
| 产品可用性 | 用户从上传到看到曲线所需操作步数 | ≤ 5 步 | ⚠️ 本文档建议值 |
| 数据质量 | 上传文件校验前置拦截率 | 100%（字段缺失/格式错误在入库前拦截） | ✅ 任务书 2.2-1 |
| 兼容性 🔒 | 主流浏览器最新两个版本可正常使用 | Chrome / Firefox / Safari / Edge | 任务书 5.1、6.4 |

## 第二章 核心业务流程

### 2.1 主干路径（Happy Path）

以下为主流程，每一步都标注了责任模块与失败时的分支出口。

[1] 访问站点

├─ 未登录 ──→ 跳转登录页 ──→ [2]

└─ 已登录 ──→ 直接进入工作台 ──→ [3]

[2] 用户注册 / 登录

├─ 注册：邮箱 + 密码 → 校验唯一性 → 写入 users → 自动登录

└─ 登录：校验密码哈希 → 签发 Token → 前端本地存储

✗ 分支：密码错误 3 次 → 提示冷却；账号不存在 → 引导注册

[3] 进入「新建预测任务」

├─ 方式 A：上传自己的 CSV 文件

└─ 方式 B：一键加载内置示例数据（菜鸟数据集抽样）

[4] 数据校验（系统自动，秒级返回）

校验项：必需字段完整性 / 日期可解析 / 时间连续性 / 销量非负

✗ 分支 A：字段缺失 → 返回具体缺失列名与期望格式 → 回到 [3]

✗ 分支 B：时间有断档 → 提示断档区间，用户选择「自动插值补齐」或「放弃」

✗ 分支 C：存在负值/异常尖峰 → 提示将按截断规则处理 → 用户确认后继续

[5] 选择预测参数

- 预测粒度：SKU / 仓库 × SKU 组合

- 预测步长：未来 7 / 14 / 30 天（默认 7）

- 是否纳入节假日特征：是 / 否（默认是）

→ 提交任务

[6] 后端异步执行预测流水线（任务状态机：排队 → 运行中 → 成功/失败）

6.1 缺失值线性插值填补

6.2 异常销量尖峰截断（阈值法）

6.3 归一化

6.4 滑动窗口切分样本

6.5 特征构造：星期、月份、节假日、滞后销量、滚动均值

6.6 加载已训练 LSTM 模型（或按需训练）执行多步推理

6.7 计算 MAE / RMSE / MAPE，并与移动平均基线对比

✗ 分支：任一环节异常 → 任务置为「失败」+ 记录错误原因 → 前端可重试

[7] 结果展示

- 折线图：历史销量实线 + 预测曲线虚线（可选置信提示）

- 指标卡：MAE / RMSE / MAPE + 相对基线提升百分比

- 分商品预测表格

✗ 分支：MAPE > 20% → 页面显著位置提示"本次预测误差偏高，建议谨慎参考"，并给出可能原因（数据量不足 / 波动过大）

[8] 结果处置

├─ 导出 CSV / Excel

└─ 自动存档到「历史记录」

[9] 历史记录

列表查看 → 点入详情看曲线对比 → 支持两个任务曲线叠加对比 → 可再次导出

✗ 分支：删除历史记录 → 二次确认后软删除

### 2.2 关键分支场景清单

| 编号 | 场景 | 触发条件 | 系统行为 | 归属阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | 文件格式不支持 | 上传非 CSV / 超过大小上限 | 前端即时拦截并提示 | P1 |
| B2 | 必需字段缺失 | 缺少商品/仓库/日期/销量任一列 | 拒绝入库，返回缺列名 + 标准模板下载链接 | P1 |
| B3 | 日期格式混乱 | 无法统一解析 | 提示支持的格式（YYYY-MM-DD 优先），拒绝入库 | P1 |
| B4 | 时间序列断档 | 日期不连续 | 提示断档区间，提供"自动插值 / 放弃"二选一 | P1 |
| B5 | 数据量不足 | 有效历史 < 窗口长度 × 2 | 拒绝执行，提示最少需要的天数 | P1 |
| B6 | 首次预测耗时较长 | 模型需现训 | 前端显示进度与预估等待时间，不阻塞页面 | P1 |
| B7 | 预测误差超标 | MAPE > 20% | 结果页显著标注，提示原因与免责声明 | P1 |
| B8 | 无历史规律的新品 | 序列几乎全为零 / 极稀疏 | 走规则兜底：同类均值，并标注"低置信度" | P2 |
| B9 | 并发任务冲突 | 同一用户同时提交多个任务 | 队列串行执行，前端显示排队位置 | P2 |
| B10 | 会话过期 | Token 失效 | 返回 401 → 前端跳登录并保留草稿参数 | P1 |
| B11 | 大促异常冲击 | 序列出现极端尖峰 | 在结果页标注"该时段为异常区间，预测参考性下降" | P2 |

### 2.3 任务状态机（后端核心对象）

created（已创建，参数待校验）

│ 校验通过

▼

queued（排队中）──── 并发数已满 ───┐

│ 调度器取出                  │

▼                             │

running（运行中）◀────────────────┘

├─ 成功 ──→ succeeded（已成功）──→ 前端可看结果、可导出

└─ 异常 ──→ failed（已失败）────→ 记录 error_code + error_msg，允许重试

⚠️ 需确认：任务失败后是否允许"原参数一键重试"，还是必须重新走一遍参数页？建议允许一键重试，降低用户挫败感。

## 第三章 功能模块清单与优先级

### 3.1 优先级定义

| 级别 | 含义 | 判定标准 |
| --- | --- | --- |
| P0 | MVP 必备 | 缺失则主流程跑不通，或直接违背任务书硬性目标 |
| P1 | MVP 必备 | 主流程可跑通，但会显著影响可用性 / 数据正确性 |
| P2 | 二期迭代 | 提升体验或扩展场景，MVP 可用人工替代 |
| P3 | 远期规划 | 明确不在本期承诺范围 |

### 3.2 模块总览

#### M1 用户管理模块（✅ 任务书 2.2-6）

| 编号 | 功能点 | 优先级 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1-1 | 邮箱注册 | P0 | 邮箱唯一、密码强度校验、密码哈希存储（不可明文） |
| M1-2 | 登录 / 登出 | P0 | Token 签发与失效 |
| M1-3 | 个人信息查看与修改 | P1 | 昵称、密码修改 |
| M1-4 | 找回密码 | P2 | 邮件重置链路，MVP 可用人工协助替代 |
| M1-5 | 第三方登录 | P3 | 明确不在本期范围 |

#### M2 数据上传模块（✅ 任务书 2.2-1）

| 编号 | 功能点 | 优先级 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| M2-1 | CSV 文件上传 | P0 | 拖拽 + 点击上传，限制扩展名与大小 |
| M2-2 | 示例数据一键加载 | P0 | 内置菜鸟数据集抽样文件，供无数据用户体验 |
| M2-3 | 字段完整性校验 | P0 | 必需列：商品、仓库、日期、销量 |
| M2-4 | 时间连续性校验 | P0 | 检测断档并返回具体区间 |
| M2-5 | 数据预览（前 N 行） | P1 | 让用户确认"系统读到的和我以为的一致" |
| M2-6 | 错误明细下载 | P1 | 把不合格行导出，便于用户在原表改完重传 |
| M2-7 | 多文件批量上传 | P2 | MVP 单文件即可 |
| M2-8 | 标准模板下载 | P1 | 降低用户第一次使用时的试错成本 |

#### M3 特征工程与预处理模块（✅ 任务书 2.2-2）

| 编号 | 功能点 | 优先级 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| M3-1 | 缺失值线性插值填补 | P0 | 任务书明确指定方法 |
| M3-2 | 异常尖峰截断处理 | P0 | 阈值法，阈值需可配置 |
| M3-3 | 归一化 | P0 | 训练集统计量归一，测试集复用同一统计量（防止泄漏） |
| M3-4 | 滑动窗口样本切分 | P0 | 窗口长度可变，作为超参数 |
| M3-5 | 基础时间特征 | P0 | 星期、月份、节假日 |
| M3-6 | 滞后特征 | P0 | 滞后销量（lag） |
| M3-7 | 滚动统计特征 | P0 | 滚动均值（可扩展滚动标准差） |
| M3-8 | 特征重要性 / 相关性输出 | P2 | 帮助用户理解模型，非必须 |

#### M4 模型预测模块（✅ 任务书 2.2-3）

| 编号 | 功能点 | 优先级 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| M4-1 | 时序切分（8:1:1） | P0 | 必须按时间先后切分，禁止随机切分 |
| M4-2 | 多层 LSTM 模型 | P0 | 损失 MSE，Adam + 学习率衰减，早停 |
| M4-3 | 多步预测输出 | P0 | 一次输出未来 N 天序列 |
| M4-4 | 指标计算 MAE / RMSE / MAPE | P0 | 三个指标全部输出 |
| M4-5 | 移动平均基线对比 | P0 | 用于证明"降低 15%"这一硬指标 |
| M4-6 | 超参数网格搜索 | P1 | 窗口长度 / 隐藏单元 / 层数 / dropout / 学习率 |
| M4-7 | 模型文件持久化与版本管理 | P0 | 保存最优权重，记录超参数与训练时间 |
| M4-8 | 免训练推理（加载已训模型） | P1 | 演示场景下大幅缩短等待 |
| M4-9 | 自动重训调度 | P2 | 定期用最新数据重训 |
| M4-10 | 预测置信区间 | P2 | 让用户感知不确定性 |

#### M5 结果可视化模块（✅ 任务书 2.2-4）

| 编号 | 功能点 | 优先级 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| M5-1 | 历史 vs 预测折线对比图 | P0 | 核心视觉产出 |
| M5-2 | 误差指标卡片 | P0 | MAE / RMSE / MAPE + 基线提升幅度 |
| M5-3 | 分商品预测表格 | P0 | 支持排序与分页 |
| M5-4 | 预测结果导出 | P0 | CSV / Excel |
| M5-5 | 误差超标警告展示 | P0 | MAPE > 20% 时的显著提示 |
| M5-6 | 多 SKU 曲线叠加 / 筛选 | P1 | 商品数量多时的可用性保障 |
| M5-7 | 图表截图导出 | P2 | 便于写周报 |

#### M6 历史记录模块（✅ 任务书 2.2-5）

| 编号 | 功能点 | 优先级 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| M6-1 | 预测历史列表 | P0 | 含任务名、时间、粒度、指标摘要 |
| M6-2 | 历史详情查看 | P0 | 回看当时的曲线与指标 |
| M6-3 | 历史记录导出 | P0 | 任务书明确要求 |
| M6-4 | 跨任务曲线对比 | P1 | 任务书"预测曲线对比"的具体落地 |
| M6-5 | 历史记录删除 | P1 | 软删除 + 二次确认 |
| M6-6 | 按时间 / 商品检索过滤 | P2 | 记录变多后的效率手段 |

#### M7 系统与运维模块（⚠️ 任务书未单列，建议纳入 MVP）

| 编号 | 功能点 | 优先级 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| M7-1 | 统一错误响应结构 | P0 | 前后端联调效率的关键 |
| M7-2 | 操作日志 / 任务日志 | P0 | 排障与答辩演示素材 |
| M7-3 | 健康检查接口 /health | P0 | 部署验证入口 |
| M7-4 | 免责声明页脚 / 首启提示 | P0 | 任务书 6.1 要求，属合规红线 |
| M7-5 | HTTPS 与数据脱敏 | P0 | 任务书 6.2 要求 |
| M7-6 | 数据清理策略（历史文件定期清理） | P1 | 控制磁盘占用 |
| M7-7 | 监控告警 | P2 | 单机部署场景下可暂缓 |

### 3.3 MVP 范围界定（一句话版）

MVP = M1 + M2 + M3 + M4（M4-6/4-8 可降级）+ M5 + M6-1~6-3 + M7-1~7-5

即：注册登录 → 上传/示例数据 → 校验 → 选参数 → 自动跑完整算法链路 → 看曲线与指标 → 导出 → 存历史，这条链路必须 100% 走通。P2 项在 MVP 验收通过后再排期。

## 第四章 整体系统架构与模块分层

### 4.1 架构总览（B/S 前后端分离，✅ 任务书 3.1）

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                      表示层 / 前端（Web 客户端）               │

│   React + TailwindCSS / Ant Design                          │

│   职责：页面渲染、表单交互、文件选择、图表绘制、调后端 API      │

│   不承担：任何业务计算、任何数据校验的最终判定                  │

└───────────────────────────┬──────────────────────────────────┘

│ HTTPS + JSON（RESTful）

▼

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                      应用层 / 后端（FastAPI）                  │

│  ┌────────────┬────────────┬────────────┬───────────────┐   │

│  │ 认证子层    │ 接口子层    │ 业务编排层  │ 任务调度层     │   │

│  │ Token/密码  │ 路由/校验   │ 流程串联    │ 队列/状态机    │   │

│  └────────────┴────────────┴────────────┴───────────────┘   │

│  ┌──────────────────────────────────────────────────────┐   │

│  │              算法服务层（核心资产）                     │   │

│  │  预处理 → 特征工程 → LSTM 训练/推理 → 指标评估          │   │

│  └──────────────────────────────────────────────────────┘   │

│  ┌──────────────────────────────────────────────────────┐   │

│  │              数据访问层（DAO / ORM）                    │   │

│  └──────────────────────────────────────────────────────┘   │

└───────────┬──────────────────────────────┬───────────────────┘

│                              │

▼                              ▼

┌───────────────────────┐      ┌──────────────────────────────┐

│  数据层：SQLite        │      │  文件存储：本地磁盘           │

│  users / tasks /       │      │  原始 CSV、模型权重、导出文件  │

│  predictions / metrics │      │  （按 user_id / task_id 分目录）│

└───────────────────────┘      └──────────────────────────────┘

### 4.2 分层职责边界（明确"谁不能干什么"）

| 层 | 负责 | 明确不负责 | 边界依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前端 | 展示、交互、请求编排、图表渲染 | 不做指标计算、不做数据清洗、不保存明文密码 | 避免前后端算法不一致导致结果对不上 |
| 接口子层 | 路由、参数 schema 校验、鉴权、序列化 | 不写业务规则（如"MAPE 超标要警告"） | 校验格式，不校验业务 |
| 业务编排层 | 流程串联、状态流转、异常归类、权限判定 | 不做矩阵运算 | 保持编排逻辑可读可测 |
| 算法服务层 | 清洗、特征、建模、推理、指标计算 | 不碰 HTTP、不碰数据库 | 可脱离 Web 单独跑通，这是可测性的前提 |
| 数据访问层 | CRUD、事务、连接管理 | 不做业务判断 | 防 SQL 渗透到上层 |
| 数据层 | 持久化 | —— | SQLite 单文件，⚠️ 见 6.3 风险 R4 |

架构红线：算法服务层必须提供纯函数式入口（输入 DataFrame、输出预测结果与指标），使其能用一个脚本零 Web 依赖地跑完评估，这是保证"MAPE ≤ 20%"这一硬指标可独立复现的关键。

### 4.3 前端模块划分建议

| 模块 | 主要页面 / 组件 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 认证模块 | 登录页、注册页 | 表单校验、错误提示 |
| 工作台 | 任务入口、最近任务卡片 | 登录后首屏 |
| 数据上传 | 上传区、预览表、校验结果面板 | 校验失败要能明确指出问题行/列 |
| 参数配置 | 粒度选择、步长选择、特征开关 | 默认值要合理，允许"直接提交" |
| 结果视图 | 折线图、指标卡、预测表、导出按钮 | 核心交付页 |
| 历史记录 | 列表页、详情页、对比视图 | 支持从历史重新导出 |
| 通用 | 布局、导航、错误边界、免责声明组件 | 免责声明需全局可达 |

推荐图表库：ECharts 或 Recharts。⚠️ 需确认：任务书未指定，建议按团队熟悉度二选一，优先 ECharts（中文文档完善、导图能力强）。

### 4.4 后端模块划分建议

app/

├── api/            # 路由层：auth / upload / predict / history

├── core/           # 配置、安全（哈希、Token）、异常定义

├── models/         # ORM 实体

├── schemas/        # Pydantic 请求/响应模型

├── services/       # 业务编排：task_service、predict_service

├── algo/           # 算法层（无 Web 依赖）

│   ├── preprocess.py     # 插值、截断、归一化

│   ├── features.py       # 滑动窗口、时间/滞后/滚动特征

│   ├── model.py          # LSTM 定义

│   ├── train.py          # 训练 + 早停 + 网格搜索

│   ├── infer.py          # 多步推理

│   └── metrics.py        # MAE / RMSE / MAPE + 基线

├── dao/            # 数据访问

└── main.py

⚠️ 需确认：任务书任务分解表第 6 项同时写了"Flask/FastAPI"，而第 3.2 技术选型表确定是 FastAPI。以 FastAPI 为准，Flask 属历史残留表述，建议在项目文档中明确统一，避免开发时产生分歧。

## 第五章 关键数据流与核心数据模型

### 5.1 关键数据流

#### 数据流 1：上传与校验流

用户选择 CSV

→ 前端：扩展名/大小预检（即时失败，不占带宽）

→ POST /api/v1/datasets（multipart）

→ 接口层：schema 校验

→ 业务层：调用 algo.preprocess.validate()

校验列名 → 校验日期可解析 → 校验时间连续性 → 校验数值合法性

→ 通过：落盘 raw 文件 + 写 datasets 记录 + 返回 dataset_id 与预览数据

→ 失败：返回结构化错误（错误类型 + 定位 + 修复建议），不落盘

#### 数据流 2：预测任务流（核心链路）

POST /api/v1/predictions  { dataset_id, granularity, horizon, features }

→ 创建 task（status=queued）→ 立即返回 task_id（不阻塞前端）

→ 调度器取出任务（status=running）

→ algo 流水线：

read raw CSV

→ 插值填补 → 异常截断 → 归一化

→ 滑动窗口切分 → 特征拼接

→ 按时间 8:1:1 切分

→ 加载/训练 LSTM

→ 测试集推理 → 计算 MAE/RMSE/MAPE

→ 计算移动平均基线 → 求提升幅度

→ 结果写入 predictions（逐条预测值）+ metrics（逐任务指标）

→ task.status = succeeded

→ 前端轮询 /api/v1/predictions/{task_id}/status 拿到成功后拉取结果

#### 数据流 3：结果导出流

GET /api/v1/predictions/{task_id}/export?format=csv

→ 业务层校验 task 归属（只能导出自己的）

→ 组装 DataFrame（商品, 仓库, 日期, 预测销量, 实际值(如有), 误差）

→ 生成导出文件到磁盘 → 返回下载流

→ 同时写 exports 记录（用于数据清理策略）

#### 数据流 4：历史回溯流

GET /api/v1/history?page=&size=

→ 按 user_id 过滤 → 按创建时间倒序 → 返回任务摘要列表

GET /api/v1/history/{task_id}

→ 校验归属 → 返回该任务完整结果（曲线点 + 指标）

### 5.2 核心数据模型

以下为逻辑模型，⚠️ 具体字段长度、索引与约束需在数据库设计文档中细化。所有表均建议含 created_at、updated_at。

#### users（用户表）

| 字段 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | INTEGER | PK, 自增 | 主键 |
| email | TEXT | UNIQUE, NOT NULL | 登录名 |
| password_hash | TEXT | NOT NULL | 只存哈希，禁止明文 |
| nickname | TEXT | NULL | 展示名 |
| status | INTEGER | DEFAULT 1 | 1 正常 / 0 停用 |
| last_login_at | TEXT | NULL | 最近登录时间 |

#### datasets（数据集表）

| 字段 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | INTEGER | PK | 主键 |
| user_id | INTEGER | FK→users.id, NOT NULL | 归属，所有查询必须带此条件 |
| file_name | TEXT | NOT NULL | 原始文件名 |
| file_path | TEXT | NOT NULL | 磁盘相对路径 |
| row_count | INTEGER | NULL | 有效行数 |
| sku_count | INTEGER | NULL | 商品数 |
| date_start / date_end | TEXT | NULL | 数据时间范围 |
| is_sample | INTEGER | DEFAULT 0 | 是否内置示例数据 |
| status | INTEGER | DEFAULT 1 | 1 可用 / -1 已失效 |

#### tasks（预测任务表）

| 字段 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | INTEGER | PK | 主键 |
| user_id | INTEGER | FK→users.id, NOT NULL | 归属 |
| dataset_id | INTEGER | FK→datasets.id | 输入数据 |
| task_name | TEXT | NULL | 用户可命名 |
| granularity | TEXT | NOT NULL | sku / warehouse_sku |
| horizon | INTEGER | NOT NULL | 预测步长（7/14/30） |
| use_holiday_feature | INTEGER | DEFAULT 1 | 是否启用节假日特征 |
| status | TEXT | NOT NULL | created/queued/running/succeeded/failed |
| error_code | TEXT | NULL | 失败原因码 |
| error_msg | TEXT | NULL | 失败详情 |
| model_version | TEXT | NULL | 使用的模型版本 |
| started_at / finished_at | TEXT | NULL | 耗时统计 |
| is_deleted | INTEGER | DEFAULT 0 | 软删除 |

#### predictions（预测结果表）

| 字段 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | INTEGER | PK | 主键 |
| task_id | INTEGER | FK→tasks.id, NOT NULL | 所属任务 |
| sku_id | TEXT | NOT NULL | 商品标识 |
| warehouse_id | TEXT | NULL | 仓库标识 |
| forecast_date | TEXT | NOT NULL | 预测目标日期 |
| predicted_value | REAL | NOT NULL | 预测销量 |
| actual_value | REAL | NULL | 测试集回填真值（用于对比图） |
| lower_bound / upper_bound | REAL | NULL | 置信区间（P2 启用） |

建议索引：(task_id, sku_id, forecast_date) 联合索引。

#### metrics（任务指标表）

| 字段 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | INTEGER | PK | 主键 |
| task_id | INTEGER | FK→tasks.id, UNIQUE | 与任务一对一 |
| mae | REAL | NULL | 平均绝对误差 |
| rmse | REAL | NULL | 均方根误差 |
| mape | REAL | NULL | 平均绝对百分比误差 |
| baseline_mae | REAL | NULL | 移动平均基线 MAE |
| baseline_rmse | REAL | NULL | 移动平均基线 RMSE |
| improvement_pct | REAL | NULL | 相对基线提升百分比 🔒 ≥15% |
| is_over_threshold | INTEGER | NULL | MAPE 是否超 20%，驱动前端警告 |

#### model_registry（模型版本表，建议新增）

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | INTEGER | 主键 |
| version | TEXT | 版本号 |
| file_path | TEXT | 权重文件路径 |
| window_size / hidden_size / num_layers / dropout / lr | —— | 关键超参数留存 |
| train_data_range | TEXT | 训练数据时间范围 |
| val_mae / val_rmse / val_mape | REAL | 验证集指标 |
| trained_at | TEXT | 训练时间 |

#### operation_logs（操作日志表，建议新增）

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | INTEGER | 主键 |
| user_id | INTEGER | 操作人 |
| action | TEXT | login / upload / predict / export |
| target_id | TEXT | 关联对象 id |
| result | TEXT | success / fail |
| detail | TEXT | 详情（错误栈摘要等） |
| created_at | TEXT | 时间 |

⚠️ 待确认的数据模型问题

1. 是否需要"仓库"独立成表？ 当前设计把仓库作为 predictions.warehouse_id 字符串处理。若后续要做仓库维度的独立管理（别名、区域、优先级），应拆出 warehouses 表。建议 MVP 沿用字符串，V2.0 再拆。

2. 商品编码是否可能跨数据集冲突？ 若用户 A 与用户 B 用同一 sku_id，必须靠 user_id + dataset_id 隔离。所有查询必须带用户维度，这是数据隔离的红线。

3. 原始 CSV 是否保留？ 保留利于复现与重跑，但占磁盘。建议保留，并配合 6.3 的清理策略。

## 第六章 外部依赖、接口约定与技术风险

### 6.1 外部依赖清单

| 依赖项 | 用途 | 获取方式 | 风险等级 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 菜鸟"需求预测与分仓规划"数据集 | 训练与演示基准数据 | 阿里天池，URL 见任务书 3.3，需登录后免费下载 | 中 | 提前下载并本地留存；同时准备抽样版作为内置示例数据 |
| Python 3.12+ | 运行环境 | 官方渠道 | 低 | ✅ 任务书明确 |
| PyTorch | 建模 | pip | 中 | ⚠️ 版本需锁定，避免与 CUDA/CPU 版本不匹配 |
| pandas / numpy | 数据处理 | pip | 低 | 注意 pandas 大版本 API 差异 |
| FastAPI + Uvicorn | 后端服务 | pip | 低 | ✅ 任务书明确 |
| React | 前端框架 | npm | 低 | ✅ 任务书明确 |
| TailwindCSS / Ant Design | UI | npm | 低 | ⚠️ 二者定位有重叠，建议明确分工：Ant Design 出组件，Tailwind 做微调 |
| SQLite | 数据库 | 内置 | 中 | ⚠️ 见 R4 |
| ECharts / Recharts | 图表 | npm | 低 | 任务书未指定，需选型 |

### 6.2 接口约定

#### 6.2.1 通用约定

· Base Path：/api/v1

· 认证：Authorization: Bearer <token>，除注册/登录/健康检查外全部需要

· 时间格式：YYYY-MM-DD（日期）、YYYY-MM-DD HH:mm:ss（时间戳）

· 字符编码：UTF-8

· 统一响应包：

{

"code": 0,

"message": "ok",

"data": { }

}

失败时：

{

"code": 40001,

"message": "缺少必需字段：销量",

"data": { "missing_columns": ["销量"], "suggestion": "请按模板补齐后重新上传" }

}

#### 6.2.2 错误码规划

| 区间 | 含义 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 成功 | —— |
| 400xx | 请求/校验错误 | 40001 字段缺失、40002 日期无法解析、40003 数据量不足 |
| 401xx | 认证错误 | 40101 未登录、40102 Token 失效、40103 密码错误 |
| 403xx | 权限错误 | 40301 无权访问他人资源 |
| 404xx | 资源不存在 | 40401 任务不存在 |
| 500xx | 服务内部错误 | 50001 模型推理失败、50002 文件读写异常 |

#### 6.2.3 核心接口清单

| 方法 | 路径 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /auth/register | 注册 | P0 |
| POST | /auth/login | 登录，返回 Token | P0 |
| POST | /auth/logout | 登出 | P1 |
| GET | /users/me | 当前用户信息 | P1 |
| PATCH | /users/me | 修改个人信息 / 密码 | P1 |
| POST | /datasets | 上传 CSV | P0 |
| GET | /datasets/sample | 加载内置示例数据 | P0 |
| GET | /datasets/{id}/preview | 数据预览 | P1 |
| GET | /datasets/template | 下载标准模板 | P1 |
| POST | /predictions | 创建预测任务 | P0 |
| GET | /predictions/{task_id}/status | 查询任务状态 | P0 |
| GET | /predictions/{task_id} | 获取预测结果 | P0 |
| GET | /predictions/{task_id}/export | 导出结果 | P0 |
| GET | /history | 历史列表 | P0 |
| GET | /history/{task_id} | 历史详情 | P0 |
| DELETE | /history/{task_id} | 删除历史 | P1 |
| GET | /health | 健康检查 | P0 |

⚠️ 需确认的接口约定问题

1. 任务状态获取方式：轮询还是 WebSocket/SSE？建议 MVP 用轮询（2 秒间隔），实现成本低、够用；SSE 列为 P2 优化项。

2. 文件大小上限：任务书未规定。建议默认 20MB / 单文件，需确认是否满足真实数据规模。

3. 是否需要接口文档产出：任务书 5.2 要求交付"API 接口文档"。建议直接用 FastAPI 自动生成的 OpenAPI（/docs），再导出静态文档归档。

4. API 版本策略：MVP 是否必须支持 v1/v2 并存？建议不做，仅保留 /api/v1 前缀为将来留口子。

### 6.3 主要技术风险与应对

| 编号 | 风险 | 影响 | 概率 | 应对思路 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | MAPE ≤ 20% 的目标可能达不到 | 🔒 直接违反硬指标，影响答辩 | 中高 | ① 先跑通移动平均与简单基线，量化差距；② 优先在"销量稳定、数据量大"的商品子集上达标，长尾商品单独标注；③ 提前与评审确认"MAPE 是全量平均还是达标商品子集"，⚠️ 需确认 |
| R2 | 数据泄漏（随机切分 / 归一化用全量统计量） | 指标虚高，结果不可信，属方法论错误 | 中 | 强制"按时间 8:1:1 切分"；归一化统计量只能来自训练集；代码评审时把此条列为必查项 |
| R3 | 训练耗时过长，用户等待体验差 | 用户流失、演示翻车 | 中高 | ① 训练与推理分离，演示走"加载已训模型"；② 控制网格搜索规模，设时间上限；③ 异步任务 + 进度提示 |
| R4 | SQLite 并发写入瓶颈 | 多用户同时提交任务时写锁冲突 | 中 | ① 任务队列串行写；② 开启 WAL 模式；③ 明确说明本项目为单机小规模场景，如并发要求提升需迁移 PostgreSQL（列为 V2.0） |
| R5 | 并发任务打满 CPU/内存 | 服务无响应 | 中 | 限制同时运行任务数（建议 1–2），其余排队；设置单任务资源上限 |
| R6 | 前端上传大文件卡顿 | 体验差 | 低 | 前端做大小预检 + 上传进度条 + 后端流式落盘 |
| R7 | 依赖版本冲突（PyTorch / numpy / pandas） | 环境搭不起来，开发卡壳 | 中 | 锁定 requirements.txt 精确版本；提供一键环境安装脚本；在部署文档中记录踩坑 |
| R8 | 数据隐私合规（任务书 6.2） | 🔒 合规红线 | 中 | 上传即脱敏/聚合；HTTPS 传输；密码哈希；文件按用户目录隔离；不将数据用于其他用途并写入用户协议 |
| R9 | 浏览器兼容性差异（任务书 6.4） | 🔒 验收项 | 低 | 开发期固定使用标准 CSS 与主流组件库；上线前在 Chrome/Firefox/Safari/Edge 最新两版做一次回归 |
| R10 | 模型适用范围被误用（任务书 6.3） | 用户拿预测值当唯一决策依据 | 中 | 结果页固定展示适用性说明；对无历史/极稀疏商品显式标注"低置信度"；全局免责声明 |
| R11 | 历史记录与数据集膨胀 | 磁盘占满 | 低 | 定期清理过期原始文件；导出文件设 TTL |
| R12 | 多人协作/答辩期需求变更 | 范围蔓延导致延期 | 中 | 以第三章优先级表为唯一基准，P2 项一律延后；变更需书面记录 |

## 第七章 分阶段开发排期建议与验收标准

### 7.1 阶段划分原则

· 每阶段都以「可运行、可演示」为完成标准，不允许出现"半成品阶段"。

· 算法链路优先于界面美化：先把 M3+M4 用脚本跑通，再接 Web，否则联调期会同时面对算法与接口两类问题。

· 每阶段结束做一次内部演示，未通过不进下一阶段。

### 7.2 阶段排期

⚠️ 任务书未给出工期要求。以下为按阶段顺序的建议排期，具体日历天数需根据团队人数与可用工时确认。

| 阶段 | 名称 | 主要工作 | 关键交付物 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | 需求与技术验证 | 确认本文档⚠️项；下载数据集；搭环境；跑通最小 LSTM demo | 确认清单、环境说明、demo 脚本 | —— |
| P1 | 算法链路打通 | M3 预处理与特征工程、M4 模型训练与评估、基线对比 | 可独立运行的算法脚本 + 评估报告（含 MAE/RMSE/MAPE） | P0 |
| P2 | 后端服务化 | 数据库建表、认证、上传与校验、任务状态机、预测接口、导出 | FastAPI 服务 + OpenAPI 文档 + 数据库设计文档 | P1 |
| P3 | 前端界面 | 认证页、工作台、上传页、参数页、结果页（图表+指标+表格）、历史页 | React 前端 + 组件库 + UI/UX 设计文档 | P2 |
| P4 | 集成联调 | 前后端对接、异常分支联调（第三章 B1–B11）、样式统一 | 完整可运行的 WebApp | P3 |
| P5 | 测试与优化 | 功能测试、边界测试、性能优化、兼容性回归 | 测试报告 + 性能优化版 | P4 |
| P6 | 文档与答辩 | 全套文档收敛、PPT、演示脚本准备、演示数据冻结 | 项目文档、演示 PPT、项目说明 | P5 |

### 7.3 各阶段验收标准

#### P0 需求与技术验证

☐ 本文档第 1–7 章所有 ⚠️ 项均已给出明确结论（是/否/取值）

☐ 目标运行环境可复现：新机器按环境说明 30 分钟内搭起可运行环境

☐ 菜鸟数据集已本地留存，抽样版本已生成

☐ 最小 LSTM demo 可跑出预测曲线（数据可粗糙，链路必须通）

☐ 已确认项目的交付物清单与任务书 5.1/5.2 完全对齐

#### P1 算法链路打通

☐ 预处理可处理：缺失、断档、异常尖峰、负值四类脏数据

☐ 特征工程产出：窗口样本 + 星期 + 月份 + 节假日 + 滞后 + 滚动均值

☐ 数据切分严格按时间 8:1:1，代码评审确认无随机切分、无跨集统计量

☐ 训练流程含 MSE 损失、Adam + 学习率衰减、早停，且早停有日志佐证

☐ 输出 MAE / RMSE / MAPE 三项指标，并与移动平均基线同表对比

☐ 🔒 MAPE ≤ 20%；🔒 MAE / RMSE 相对基线降低 ≥ 15%（若不达标，须有分析结论与改进方案，不得直接放行）

☐ 模型权重文件可保存、可重新加载并复现同一结果

☐ 算法层可脱离 Web 用单脚本运行完毕（架构红线自检）

#### P2 后端服务化

☐ 全部 P0 接口按第 6.2 节约定实现，响应结构统一

☐ 上传校验可准确拦截：缺列、日期不可解析、数据量不足、超大小

☐ 任务状态机流转可观测（queued→running→succeeded/failed），失败有错误码

☐ 数据隔离验证：用户 A 无法通过任何接口读取用户 B 的数据集/任务/结果

☐ 密码以哈希存储，数据库中无明文密码

☐ 导出文件内容正确，列名与顺序符合定义

☐ /health 返回正常，OpenAPI 文档可访问且与实际接口一致

#### P3 前端界面

☐ 第 3.2 节 M1/M2/M5/M6 的 P0 功能点全部可交互

☐ 上传校验失败时，界面明确给出"错在哪一列/哪一行 + 怎么改"

☐ 结果页同时展示：折线对比图、三项指标卡、基线提升幅度、分商品表格

☐ MAPE > 20% 时，警告提示可见且不刺眼

☐ 免责声明在全局可达（页脚或首启提示）

☐ 页面在 Chrome / Firefox / Safari / Edge 最新两版无布局错乱

#### P4 集成联调

☐ 主干路径（第 2.1 节 [1]→[9]）完整走通，无需人工介入

☐ 第三章 B1–B11 所有 P1 分支场景逐一验证通过

☐ 二次上传 / 重复提交 / 中途刷新页面等异常操作不产生脏数据

☐ 前后端字段名、类型、枚举值完全对齐，无隐式依赖

#### P5 测试与优化

☐ 功能测试用例覆盖所有 P0 功能点，通过率 100%

☐ 边界测试覆盖：空文件、单行数据、超长序列、特殊字符商品名、时区/夏令时无关性

☐ 单次预测任务端到端耗时 ≤ 3 分钟（10 SKU × 730 天基准）

☐ 并发 3 个任务提交时服务不崩溃，任务正确排队

☐ 测试报告含失败用例、修复记录、遗留问题清单

#### P6 文档与答辩

☐ 任务书 5.2 要求的文档全部产出：PRD、UI/UX、数据库设计、API 接口、测试报告、部署运维手册

☐ AI 协作教程、RAG 语料库与提示词、项目说明（参数文档）按模板输出

☐ 演示 PPT 覆盖：项目概况、技术方案、实现过程、目标达成度、难点与应对

☐ 演示数据已冻结，现场演示可在 5 分钟内跑完"上传→预测→看结果→导出"

☐ 演示包含一个失败分支（如上传缺列文件）的现场展示，证明异常处理真实可用

### 7.4 里程碑与 Go/No-Go 判定

| 里程碑 | 判定条件 | 不通过时的动作 |
| --- | --- | --- |
| M-G1（P1 结束） | 算法指标达标 | 不达标则不进 P2，集中攻坚算法（这是全项目最大风险点） |
| M-G2（P2 结束） | 后端接口自测全通过 | 补齐接口，不启动前端大规模开发 |
| M-G3（P4 结束） | 主干路径端到端跑通 | 冻结新功能，只修 bug |
| M-G4（P6 结束） | 交付物清单 100% 齐备 | 优先补硬性交付物 |

## 附录 A：需要补充确认的关键问题清单

以下问题在任务书中没有明确答案，本文档已给出建议默认值，但建议在 P0 阶段与项目负责人/评审方逐条确认，避免开发到中途才发现方向偏差。

| 编号 | 问题 | 为什么重要 | 本文档建议默认值 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 项目总工期与团队人数？ | 决定阶段排期能否压缩、哪些 P1 需降为 P2 | 待确认，暂按阶段顺序推进 |
| Q2 | 「MAPE ≤ 20%、MAE/RMSE 降低 15%」的统计口径？全量平均 / 加权 / 达标商品子集？ | 直接决定算法能否判定达标，是本项目最大风险 | 建议：全量按销量加权平均，同时报出达标商品占比 |
| Q3 | 预测粒度到底是「商品」还是「仓库×商品」？任务书 2.2-3 说"商品销量"，2.1 与 1.1 又强调"分仓规划" | 影响数据模型（是否需要 warehouses 表）与特征设计 | 建议 MVP 同时支持两种粒度，默认「仓库×商品」 |
| Q4 | 预测步长上限？任务书只说"未来若干天" | 影响模型结构（多步策略）与评估方式 | 建议 7 / 14 / 30 三档可选，默认 7 |
| Q5 | 是否要求「登录后才能使用」？还是允许游客试用示例数据？ | 影响 MVP 工作量与首次体验 | 建议：游客可加载示例数据并看到完整结果，但导出与历史需登录 |
| Q6 | 模型是"用户上传后即时训练"还是"预训练后用上传数据推理"？ | 决定等待时长是秒级还是分钟级，是体验成败关键 | 建议：默认加载预训练模型推理；提供"用我的数据重训"作为高级选项 |
| Q7 | 单次上传文件大小与行数上限？ | 影响存储、内存与超时设置 | 建议 20MB / 50 万行以内 |
| Q8 | 是否需要多语言 / 是否仅中文界面？ | 影响前端文案架构 | 建议 MVP 仅中文 |
| Q9 | 部署环境？本机演示 / 内网服务器 / 云主机？是否必须公网可访问？ | 影响 HTTPS、并发与运维方案 | ⚠️ 若需公网，须额外确认 HTTPS 证书与数据合规方案（任务书 6.2 要求 HTTPS） |
| Q10 | 数据库是否允许从 SQLite 切换到 PostgreSQL？ | 影响并发能力与迁移成本 | 建议 MVP 用 SQLite，但 ORM 层不做 SQLite 专有语法，保留迁移可能 |
| Q11 | 「AI 协作教程」「RAG 语料库与提示词」的验收标准是什么？ | 任务书 5.2 列入交付物但无描述，易在答辩时产生争议 | 需确认模板与篇幅要求 |
| Q12 | 项目说明「参数文档」是否有既定模板？ | 同上，任务书写"根据模板输出"但模板未随任务书提供 | 需向负责人索取模板 |
| Q13 | 是否需要区分"管理员"角色查看全站数据？ | 影响权限模型设计 | 建议 MVP 不设管理员角色，仅同一用户维度 |
| Q14 | 异常尖峰截断的具体阈值规则？任务书说"截断处理"但未给阈值 | 影响预处理结果与可复现性 | 建议：超出 P99.5 或均值 + 3σ 的值截断至该上界，并在报告中披露 |
| Q15 | 节假日特征的数据源？ | 需外部依赖，且要覆盖数据集时间范围 | 建议使用本地节假日表（含调休），避免运行时联网 |

## 附录 B：术语表

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| SKU | 最小库存单位，即具体商品规格 |
| MAPE | 平均绝对百分比误差，越低越好，本项目硬指标 ≤ 20% |
| MAE | 平均绝对误差 |
| RMSE | 均方根误差，对大误差更敏感 |
| 滑动窗口 | 用连续 N 天数据预测后续值，把时序样本化的方法 |
| 多步预测 | 一次预测未来多个时间点的值 |
| 移动平均基线 | 用近期均值外推的朴素方法，作为"模型是否真的有用"的对照 |
| 数据泄漏 | 训练时使用了未来信息，导致指标虚高、上线失效 |
| 早停 | 验证集误差不再下降时提前结束训练，防过拟合 |

文档结束

本文档所有 ⚠️ 标记项均需在 P0 阶段确认。确认结果建议以修订记录形式回填本文档，版本号顺延至 V1.1。