电商销量预测系统 · 开发方案文档

版本：V1.1

依据文档：《电商销量预测系统项目任务书 V1.0.0》

文档定位：从任务书到可执行开发的桥接文档。本文档负责把「要做什么」拆解为「按什么顺序做、每步交付什么、怎样判定做完」，供研发、测试、答辩评审共用。

阅读约定

| 标记 | 含义 |
| --- | --- |
| ✅ | 任务书已明确，可直接开发，无需再讨论 |
| ⚠️ | 任务书存在缺口或内部冲突，本文档已给出建议默认值并标注待确认 |
| 🔒 | 属于硬约束（验收红线），不可自行降级 |
| 📌 | 已由项目负责人确认的结论（见附录 C 决策记录） |
| ⏱️ | 已在本机实测的数据（见附录 D 性能基准） |

V1.1 修订说明

本版根据项目负责人对附录 A 中 Q2 / Q3 / Q6 的确认结论，以及本机性能实测数据，对以下内容做了修订：

| 修订项 | 变化 |
| --- | --- |
| 预测粒度 | 由「二选一待定」改为三级降级策略（仓库×商品 / 商品级 / 不可预测） |
| 训练时机 | 由「预训练 + 可重训」改为纯预训练推理（受 1 分钟等待上限约束） |
| 指标口径 | 明确为销量加权 MAPE 为主 + 达标序列占比为辅，基线为移动平均 |
| 耗时指标 | 由 ⚠️ 建议值「≤ 3 分钟」改为 📌 硬约束「≤ 1 分钟」 |
| 性能假设 | 用本机实测数据替换原估算（见附录 D） |

目  录

【请在 Word 中按 Ctrl+A 后按 F9 更新目录】

## 第一章 产品定位、目标用户与核心价值主张

### 1.1 一句话定位

一个面向电商中小商家的零门槛销量预测 Web 应用：运营人员上传历史销量 CSV，系统自动完成数据清洗、特征工程与 LSTM 多步预测，直接给出未来若干天的销量曲线、误差指标与可导出的预测表，用来指导补货与分仓。

✅ 依据：任务书 2.1 总体目标「用户通过浏览器上传历史销量数据，系统自动完成特征工程并预测未来若干天的销量，输出预测曲线与误差指标，辅助补货与仓储规划」。

### 1.2 目标用户与典型场景

| 用户角色 | 是否 MVP 服务对象 | 核心诉求 | 典型使用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电商运营 / 补货专员 | ✅ 主用户 | 想知道"下周该备多少货"，不想也不懂写代码 | 每周固定一次，上传最新销量表 → 拿到未来 7/14/30 天预测 → 按预测调整采购单 |
| 仓储 / 分仓规划人员 | ✅ 主用户 | 判断各仓库货量分配 | 大促前，按仓库维度看预测曲线，决定主仓与前置仓铺货比例 |
| 中小商家老板 | ⚠️ 次要用户 | 要一个能看结论的简版视图 | 只看汇总指标与曲线，不参与数据准备 |
| 课程评审 / 答辩老师 | ✅ 隐性用户 | 验证技术方案完整性与真实性 | 现场演示一遍完整链路 |
| 数据科学家 | ❌ 非目标用户 | 需要深度调参与模型可解释性 | 本项目不提供，理由是任务书定位为"无需掌握编程技能" |

### 1.3 核心价值主张

1. 免编程：全流程 Web 化，无需 Python 环境、无需写 SQL。

2. 端到端自动化：把"清洗 → 插补 → 特征工程 → 建模 → 评估 → 可视化"打包成一次上传后的自动流程，这是相对"Excel + 手工移动平均"的主要代差。

3. 结果可度量：不输出一个孤零零的预测值，而是同时给出 MAE / RMSE / MAPE 三个指标，并与移动平均基线对比，让用户知道"这个预测值可不可信"。

4. 结论可落地：预测结果支持导出，能直接并入现有补货流程，而不是停留在网页上看。

5. 案例示范价值：以菜鸟"需求预测与分仓规划"公开数据集为基准，结果可复现、可对标。

### 1.4 明确不做什么（本期范围红线）

以下内容不做，避免开发过程中范围蔓延导致延期：

· ❌ 实时/流式销量接入（对接 ERP、电商后台 API 等）——只做 CSV 文件上传。

· ❌ 自动补货下单、库存联动、"一键采购"等决策执行类功能。

· ❌ 多租户 SaaS 化、组织架构、权限角色体系（本期只有"注册用户"一种角色）。

· ❌ 移动端原生 App（响应式 Web 即可满足任务书要求）。

· ❌ 模型在线增量训练 / 自动重训调度（属于 V2.0 迭代项）。

· ❌ 用户上传后即时训练模型 —— 📌 受 1 分钟等待上限约束，LSTM 训练在物理上无法在该时限内完成。系统统一使用预训练模型推理，具体见附录 C-3。

### 1.5 关键成功指标

| 指标类别 | 指标 | 目标值 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 算法效果 🔒 | 加权 MAPE | ≤ 20% | 任务书 2.2-3；口径见 📌 附录 C-1 |
| 算法效果 🔒 | 加权 MAE / RMSE 相对移动平均基线 | 降低 ≥ 15% | 任务书 2.2-3；基线为移动平均 📌 |
| 算法效果 📌 | 达标序列占比（逐序列 MAPE ≤ 20% 的序列数占比） | ≥ 60%（参考值，非硬卡点） | 本文档建议，需评审确认 |
| 产品可用性 🔒 | 单次预测任务端到端耗时 | ≤ 1 分钟 | 📌 项目负责人确认 |
| 产品可用性 | 用户从上传到看到曲线所需操作步数 | ≤ 5 步 | ⚠️ 本文档建议值 |
| 数据质量 | 上传文件校验前置拦截率 | 100%（字段缺失/格式错误在入库前拦截） | ✅ 任务书 2.2-1 |
| 数据质量 📌 | 预测覆盖率如实披露 | 100%（L1/L2/L3 序列数与占比必须在结果页展示） | 配合三级降级策略 |
| 兼容性 🔒 | 主流浏览器最新两个版本可正常使用 | Chrome / Firefox / Safari / Edge | 任务书 5.1、6.4 |

## 第二章 核心业务流程

### 2.1 主干路径（Happy Path）

以下为主流程，每一步都标注了责任模块与失败时的分支出口。

[1] 访问站点

├─ 未登录 ──→ 跳转登录页 ──→ [2]

└─ 已登录 ──→ 直接进入工作台 ──→ [3]

[2] 用户注册 / 登录

├─ 注册：邮箱 + 密码 → 校验唯一性 → 写入 users → 自动登录

└─ 登录：校验密码哈希 → 签发 Token → 前端本地存储

✗ 分支：密码错误 3 次 → 提示冷却；账号不存在 → 引导注册

[3] 进入「新建预测任务」

├─ 方式 A：上传自己的 CSV 文件

└─ 方式 B：一键加载内置示例数据（菜鸟数据集抽样）

[4] 数据校验（系统自动，秒级返回）

校验项：必需字段完整性 / 日期可解析 / 时间连续性 / 销量非负

📌 仓库列为**必需字段**（任务书数据集必含仓库维度），缺失即拒绝

✗ 分支 A：字段缺失 → 返回具体缺失列名与期望格式 → 回到 [3]

✗ 分支 B：时间有断档 → 提示断档区间，用户选择「自动插值补齐」或「放弃」

✗ 分支 C：存在负值/异常尖峰 → 提示将按截断规则处理 → 用户确认后继续

✗ 分支 D 📌：序列数超上限 → 提示需筛选商品后重试（上限见 6.3 R5）

[5] 选择预测参数

- 预测粒度：仓库 × 商品（📌 主粒度）/ 商品级汇总视图

- 预测步长：未来 7 / 14 / 30 天（默认 7）

- 是否纳入节假日特征：是 / 否（默认是）

📌 不含"是否重新训练"选项 —— 统一使用预训练模型（见附录 C-3）

→ 提交任务

[6] 后端执行预测流水线（📌 目标 ≤ 1 分钟，见附录 D 实测）

6.1 缺失值线性插值填补

6.2 异常销量尖峰截断（阈值法）

6.3 归一化（📌 按序列独立做，不做全局归一化）

6.4 滑动窗口切分样本

6.5 特征构造：星期、月份、节假日、滞后销量、滚动均值

6.6 📌 序列三级分级（L1 仓库×商品 / L2 商品级 / L3 不可预测），见附录 C-2

6.7 📌 计算移动平均基线（全量覆盖，用于对照与兜底）

6.8 📌 加载**预训练** LSTM 模型，批量推理（不训练）

6.9 计算加权 MAE / RMSE / MAPE + 达标序列占比，与基线对比（口径见附录 C-1）

✗ 分支：任一环节异常 → 任务置为「失败」+ 记录错误原因 → 前端可重试

✗ 分支：总耗时超 1 分钟 → 中止并返回"数据量过大"提示（软失败）

[7] 结果展示

- 折线图：历史销量实线 + 预测曲线虚线（可选置信提示）

- 指标卡：加权 MAE / RMSE / MAPE + 相对基线提升百分比

- 📌 覆盖率披露：L1 / L2 / L3 序列数与占比

- 分商品预测表格（📌 标注每条的 granularity_level 与置信度）

✗ 分支：加权 MAPE > 20% → 页面显著位置提示"本次预测误差偏高，建议谨慎参考"，并给出可能原因（数据量不足 / 波动过大）

[8] 结果处置

├─ 导出 CSV / Excel

└─ 自动存档到「历史记录」

[9] 历史记录

列表查看 → 点入详情看曲线对比 → 支持两个任务曲线叠加对比 → 可再次导出

✗ 分支：删除历史记录 → 二次确认后软删除

### 2.2 关键分支场景清单

| 编号 | 场景 | 触发条件 | 系统行为 | 归属阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | 文件格式不支持 | 上传非 CSV / 超过大小上限 | 前端即时拦截并提示 | P1 |
| B2 | 必需字段缺失 | 缺少商品/仓库/日期/销量任一列 | 拒绝入库，返回缺列名 + 标准模板下载链接 | P1 |
| B3 | 日期格式混乱 | 无法统一解析 | 提示支持的格式（YYYY-MM-DD 优先），拒绝入库 | P1 |
| B4 | 时间序列断档 | 日期不连续 | 提示断档区间，提供"自动插值 / 放弃"二选一 | P1 |
| B5 | 数据量不足 | 有效历史 < 窗口长度 × 2 | 拒绝执行，提示最少需要的天数 | P1 |
| B6 | 📌 序列数超上限 | 待预测序列数 > 上限（建议 1000） | 提示需筛选商品后重试，不启动流水线 | P1 |
| B7 | 📌 总耗时超限 | 端到端超过 1 分钟 | 软失败：返回"数据量过大"提示 + 已完成序列数，不给 502 | P1 |
| B8 | 📌 序列历史稀疏 | 该组合有效点数 < 90 | 三级分级：L2 降级到商品级分摊 / L3 标记不可预测 | P1 |
| B9 | 预测误差超标 | 加权 MAPE > 20% | 结果页显著标注，提示原因与免责声明 | P1 |
| B10 | 📌 长尾/新品序列 | 序列几乎全为零 / 极稀疏 | 走移动平均规则兜底，标注"低置信度" | P1 |
| B11 | 并发任务冲突 | 同一用户同时提交多个任务 | 队列串行执行，前端显示排队位置 | P2 |
| B12 | 会话过期 | Token 失效 | 返回 401 → 前端跳登录并保留草稿参数 | P1 |
| B13 | 大促异常冲击 | 序列出现极端尖峰 | 在结果页标注"该时段为异常区间，预测参考性下降" | P2 |
| B14 | 📌 图显存不足 | GPU OOM（2GB 显存被其他程序占用） | 自动回退到 CPU 推理，功能不中断 | P1 |

### 2.3 任务状态机（后端核心对象）

📌 因取消"即时训练"，不存在需要长时间排队的任务，状态机已简化（去掉 queued）：

created（已创建，参数待校验）

│ 校验通过

▼

running（运行中，📌 目标 ≤ 1 分钟）

├─ 成功 ──→ succeeded（已成功）──→ 前端可看结果、可导出

└─ 异常 ──→ failed（已失败）────→ 记录 error_code + error_msg，允许重试

├─ E_TIMEOUT：超 1 分钟

├─ E_TOO_MANY_SERIES：序列数超上限

└─ E_INFER_FAIL：推理异常

⚠️ 需确认：任务失败后是否允许"原参数一键重试"，还是必须重新走一遍参数页？建议允许一键重试，降低用户挫败感。

## 第三章 功能模块清单与优先级

### 3.1 优先级定义

| 级别 | 含义 | 判定标准 |
| --- | --- | --- |
| P0 | MVP 必备 | 缺失则主流程跑不通，或直接违背任务书硬性目标 |
| P1 | MVP 必备 | 主流程可跑通，但会显著影响可用性 / 数据正确性 |
| P2 | 二期迭代 | 提升体验或扩展场景，MVP 可用人工替代 |
| P3 | 远期规划 | 明确不在本期承诺范围 |

### 3.2 模块总览

#### M1 用户管理模块（✅ 任务书 2.2-6）

| 编号 | 功能点 | 优先级 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1-1 | 邮箱注册 | P0 | 邮箱唯一、密码强度校验、密码哈希存储（不可明文） |
| M1-2 | 登录 / 登出 | P0 | Token 签发与失效 |
| M1-3 | 个人信息查看与修改 | P1 | 昵称、密码修改 |
| M1-4 | 找回密码 | P2 | 邮件重置链路，MVP 可用人工协助替代 |
| M1-5 | 第三方登录 | P3 | 明确不在本期范围 |

#### M2 数据上传模块（✅ 任务书 2.2-1）

| 编号 | 功能点 | 优先级 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| M2-1 | CSV 文件上传 | P0 | 拖拽 + 点击上传，限制扩展名与大小 |
| M2-2 | 示例数据一键加载 | P0 | 内置菜鸟数据集抽样文件，供无数据用户体验 |
| M2-3 | 字段完整性校验 | P0 | 必需列：商品、仓库、日期、销量 |
| M2-4 | 时间连续性校验 | P0 | 检测断档并返回具体区间 |
| M2-5 | 数据预览（前 N 行） | P1 | 让用户确认"系统读到的和我以为的一致" |
| M2-6 | 错误明细下载 | P1 | 把不合格行导出，便于用户在原表改完重传 |
| M2-7 | 多文件批量上传 | P2 | MVP 单文件即可 |
| M2-8 | 标准模板下载 | P1 | 降低用户第一次使用时的试错成本 |

#### M3 特征工程与预处理模块（✅ 任务书 2.2-2）

| 编号 | 功能点 | 优先级 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| M3-1 | 缺失值线性插值填补 | P0 | 任务书明确指定方法 |
| M3-2 | 异常尖峰截断处理 | P0 | 阈值法，阈值需可配置 |
| M3-3 | 归一化 | P0 | 📌 按序列独立归一化，训练集统计量归一，推理复用同一统计量（防止泄漏与量级干扰） |
| M3-4 | 滑动窗口样本切分 | P0 | 窗口长度可变，作为超参数 |
| M3-5 | 基础时间特征 | P0 | 星期、月份、节假日 |
| M3-6 | 滞后特征 | P0 | 滞后销量（lag） |
| M3-7 | 滚动统计特征 | P0 | 滚动均值（可扩展滚动标准差） |
| M3-8 | 📌 序列分级器（L1/L2/L3） | P0 | 按有效点数判定建模层级，见附录 C-2 |
| M3-9 | 特征重要性 / 相关性输出 | P2 | 帮助用户理解模型，非必须 |

#### M4 模型预测模块（✅ 任务书 2.2-3）

📌 本模块已按"纯预训练推理"重构：训练仅发生在离线阶段，在线只做推理。

| 编号 | 功能点 | 优先级 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| M4-1 | 时序切分（8:1:1） | P0 | 必须按时间先后切分，禁止随机切分（离线训练时使用） |
| M4-2 | 多层 LSTM 模型 | P0 | 损失 MSE，Adam + 学习率衰减，早停 |
| M4-3 | 多步预测输出 | P0 | 一次输出未来 N 天序列 |
| M4-4 | 📌 指标计算（加权 MAE / RMSE / MAPE + 达标序列占比） | P0 | 口径见附录 C-1 |
| M4-5 | 移动平均基线对比 | P0 | 用于证明"降低 15%"这一硬指标；同时作为长尾兜底模型 |
| M4-6 | 📌 超参数网格搜索（离线） | P1 | 窗口长度 / 隐藏单元 / 层数 / dropout / 学习率；📌 实测单次训练仅数秒，可承受小规模网格（3×3） |
| M4-7 | 模型文件持久化与版本管理 | P0 | 保存最优权重，记录超参数与训练时间 |
| M4-8 | 📌 预训练模型推理（唯一在线路径） | P0 | 由 P1 提升为 P0：这是在线预测的唯一方式 |
| M4-9 | 📌 设备自动选择与回退（CUDA→CPU） | P0 | 2GB 显存 OOM 时自动回退，保证不中断（见附录 D） |
| M4-10 | 📌 批量推理 | P0 | 打包成 batch 一次前向，禁止逐序列循环调用 |
| M4-11 | 自动重训调度 | P3 | 明确不在本期范围（见 1.4） |
| M4-12 | 预测置信区间 | P2 | 让用户感知不确定性 |

#### M5 结果可视化模块（✅ 任务书 2.2-4）

| 编号 | 功能点 | 优先级 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| M5-1 | 历史 vs 预测折线对比图 | P0 | 核心视觉产出 |
| M5-2 | 📌 误差指标卡片（加权口径） | P0 | 加权 MAE / RMSE / MAPE + 基线提升幅度 |
| M5-3 | 分商品预测表格 | P0 | 支持排序与分页；📌 标注 granularity_level 与置信度 |
| M5-4 | 预测结果导出 | P0 | CSV / Excel |
| M5-5 | 误差超标警告展示 | P0 | 加权 MAPE > 20% 时的显著提示 |
| M5-6 | 📌 覆盖率披露面板 | P0 | 展示 L1 / L2 / L3 序列数与占比，如实说明哪些不可预测 |
| M5-7 | 📌 逐序列 MAPE 分布图 | P1 | 让评审看到误差分布形态，而非单一平均值 |
| M5-8 | 多 SKU 曲线叠加 / 筛选 | P1 | 商品数量多时的可用性保障 |
| M5-9 | 图表截图导出 | P2 | 便于写周报 |

#### M6 历史记录模块（✅ 任务书 2.2-5）

| 编号 | 功能点 | 优先级 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| M6-1 | 预测历史列表 | P0 | 含任务名、时间、粒度、指标摘要 |
| M6-2 | 历史详情查看 | P0 | 回看当时的曲线与指标 |
| M6-3 | 历史记录导出 | P0 | 任务书明确要求 |
| M6-4 | 跨任务曲线对比 | P1 | 任务书"预测曲线对比"的具体落地 |
| M6-5 | 历史记录删除 | P1 | 软删除 + 二次确认 |
| M6-6 | 按时间 / 商品检索过滤 | P2 | 记录变多后的效率手段 |

#### M7 系统与运维模块（⚠️ 任务书未单列，建议纳入 MVP）

| 编号 | 功能点 | 优先级 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| M7-1 | 统一错误响应结构 | P0 | 前后端联调效率的关键 |
| M7-2 | 操作日志 / 任务日志 | P0 | 排障与答辩演示素材 |
| M7-3 | 健康检查接口 /health | P0 | 部署验证入口 |
| M7-4 | 免责声明页脚 / 首启提示 | P0 | 任务书 6.1 要求，属合规红线 |
| M7-5 | HTTPS 与数据脱敏 | P0 | 任务书 6.2 要求 |
| M7-6 | 数据清理策略（历史文件定期清理） | P1 | 控制磁盘占用 |
| M7-7 | 监控告警 | P2 | 单机部署场景下可暂缓 |

### 3.3 MVP 范围界定（一句话版）

MVP = M1 + M2 + M3 + M4（M4-6/4-8 可降级）+ M5 + M6-1~6-3 + M7-1~7-5

即：注册登录 → 上传/示例数据 → 校验 → 选参数 → 自动跑完整算法链路 → 看曲线与指标 → 导出 → 存历史，这条链路必须 100% 走通。P2 项在 MVP 验收通过后再排期。

## 第四章 整体系统架构与模块分层

### 4.1 架构总览（B/S 前后端分离，✅ 任务书 3.1）

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                      表示层 / 前端（Web 客户端）               │

│   React + TailwindCSS / Ant Design                          │

│   职责：页面渲染、表单交互、文件选择、图表绘制、调后端 API      │

│   不承担：任何业务计算、任何数据校验的最终判定                  │

└───────────────────────────┬──────────────────────────────────┘

│ HTTPS + JSON（RESTful）

▼

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                      应用层 / 后端（FastAPI）                  │

│  ┌────────────┬────────────┬────────────┬───────────────┐   │

│  │ 认证子层    │ 接口子层    │ 业务编排层  │ 任务调度层     │   │

│  │ Token/密码  │ 路由/校验   │ 流程串联    │ 队列/状态机    │   │

│  └────────────┴────────────┴────────────┴───────────────┘   │

│  ┌──────────────────────────────────────────────────────┐   │

│  │              算法服务层（核心资产）                     │   │

│  │  📌 在线：预处理 → 特征工程 → 序列分级 → 基线 → 推理 → 评估 │   │

│  │  📌 离线：同一代码 + 训练 → 产出预训练模型文件            │   │

│  └──────────────────────────────────────────────────────┘   │

│  ┌──────────────────────────────────────────────────────┐   │

│  │              数据访问层（DAO / ORM）                    │   │

│  └──────────────────────────────────────────────────────┘   │

└───────────┬──────────────────────────────┬───────────────────┘

│                              │

▼                              ▼

┌───────────────────────┐      ┌──────────────────────────────┐

│  数据层：SQLite        │      │  文件存储：本地磁盘           │

│  users / tasks /       │      │  原始 CSV、模型权重、导出文件  │

│  predictions / metrics │      │  （按 user_id / task_id 分目录）│

└───────────────────────┘      └──────────────────────────────┘

### 4.2 分层职责边界（明确"谁不能干什么"）

| 层 | 负责 | 明确不负责 | 边界依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前端 | 展示、交互、请求编排、图表渲染 | 不做指标计算、不做数据清洗、不保存明文密码 | 避免前后端算法不一致导致结果对不上 |
| 接口子层 | 路由、参数 schema 校验、鉴权、序列化 | 不写业务规则（如"MAPE 超标要警告"） | 校验格式，不校验业务 |
| 业务编排层 | 流程串联、状态流转、异常归类、权限判定 | 不做矩阵运算 | 保持编排逻辑可读可测 |
| 算法服务层 | 清洗、特征、序列分级、基线、推理、指标计算 | 📌 在线不做训练；不碰 HTTP、不碰数据库 | 可脱离 Web 单独跑通，这是可测性的前提 |
| 数据访问层 | CRUD、事务、连接管理 | 不做业务判断 | 防 SQL 渗透到上层 |
| 数据层 | 持久化 | —— | SQLite 单文件，⚠️ 见 6.3 风险 R4 |

架构红线 1：算法服务层必须提供纯函数式入口（输入 DataFrame、输出预测结果与指标），使其能用一个脚本零 Web 依赖地跑完评估，这是保证"加权 MAPE ≤ 20%"这一硬指标可独立复现的关键。

📌 架构红线 2：在线链路与离线训练必须共用同一份算法代码（algo/ 目录）。离线训练脚本从 algo/ 导入，在线服务也从 algo/ 导入，唯一差别是"模型从哪来"。这样可避免"训练时的预处理"与"推理时的预处理"不一致——这是时序项目最常见的隐藏 bug。

### 4.3 前端模块划分建议

| 模块 | 主要页面 / 组件 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 认证模块 | 登录页、注册页 | 表单校验、错误提示 |
| 工作台 | 任务入口、最近任务卡片 | 登录后首屏 |
| 数据上传 | 上传区、预览表、校验结果面板 | 校验失败要能明确指出问题行/列；📌 表头必须含仓库列，缺失直接拒绝并提示 |
| 参数配置 | 粒度选择（固定"仓库×商品"，只读展示）、预测步长、特征开关 | 默认值要合理，允许"直接提交"；❌ 不提供"在线重新训练"开关（见 1.4） |
| 结果视图 | 折线图、指标卡（加权 + 逐序列）、预测表、导出按钮、覆盖度披露面板 | 核心交付页 |
| 覆盖度披露 | 三级覆盖汇总、逐序列 MAPE 分布直方图 | 📌 全局指标与局部质量必须同时可见，避免"用少量好序列拉高均值" |
| 历史记录 | 列表页、详情页、对比视图 | 支持从历史重新导出 |
| 通用 | 布局、导航、错误边界、免责声明组件 | 免责声明需全局可达 |

推荐图表库：ECharts 或 Recharts。⚠️ 需确认：任务书未指定，建议按团队熟悉度二选一，优先 ECharts（中文文档完善、导图能力强）。

### 4.4 后端模块划分建议

app/

├── api/            # 路由层：auth / upload / predict / history

├── core/           # 配置、安全（哈希、Token）、异常定义

├── models/         # ORM 实体

├── schemas/        # Pydantic 请求/响应模型

├── services/       # 业务编排：task_service、predict_service

├── algo/           # 🔑 算法层（无 Web 依赖，在线离线共用同一份代码）

│   ├── preprocess.py     # 插值、异常截断

│   ├── features.py       # 滑动窗口、时间/滞后/滚动特征

│   ├── classify.py       # 📌 序列分级 L1/L2/L3（按有效历史长度 + 稀疏度）

│   ├── model.py          # LSTM 定义（含设备自动回退）

│   ├── train.py          # 📌 仅离线调用：训练 + 早停 + 网格搜索；服务进程不导入

│   ├── infer.py          # 📌 在线主路径：加载已注册权重 + 批量推理

│   ├── fallback.py       # 📌 L2/L3 规则兜底（同期均值 / 全局均值）

│   └── metrics.py        # 📌 加权 MAE/RMSE/MAPE + 基线 + 达标序列占比

├── dao/            # 数据访问

└── main.py

scripts/            # 📌 离线侧（不参与服务启动）

├── train_and_register.py  # 训练 → 评估 → 写 model_registry → 落盘权重

└── eval_report.py         # 零 Web 依赖跑通"加权 MAPE ≤ 20%"验收脚本

| 关键约束 | 说明 |
| --- | --- |
| algo/ 不得 import fastapi / sqlalchemy | 保证可被离线脚本直接复用（架构红线 1） |
| train.py 不被 services/ 引用 | 服务进程内存里不应存在训练相关依赖与图构建逻辑 |
| classify.py 的输出是后续所有环节的输入 | 分级结果决定走推理还是走兜底，也决定指标的统计口径 |
| metrics.py 只认"预测值 + 真值 + 分级标签" | 不关心数据从哪来，因此在线与离线评估可用同一实现 |

⚠️ 需确认：任务书任务分解表第 6 项同时写了"Flask/FastAPI"，而第 3.2 技术选型表确定是 FastAPI。以 FastAPI 为准，Flask 属历史残留表述，建议在项目文档中明确统一，避免开发时产生分歧。

## 第五章 关键数据流与核心数据模型

### 5.1 关键数据流

#### 数据流 1：上传与校验流

用户选择 CSV

→ 前端：扩展名/大小预检（即时失败，不占带宽）

→ POST /api/v1/datasets（multipart）

→ 接口层：schema 校验

→ 业务层：调用 algo.preprocess.validate()

校验列名 → 校验日期可解析 → 校验时间连续性 → 校验数值合法性

→ 通过：落盘 raw 文件 + 写 datasets 记录 + 返回 dataset_id 与预览数据

→ 失败：返回结构化错误（错误类型 + 定位 + 修复建议），不落盘

#### 数据流 2：预测任务流（核心链路，📌 在线同步 ≤ 1 分钟）

POST /api/v1/predictions  { dataset_id, granularity, horizon, features }

→ 接口层：schema 校验 + 序列数预检（估算序列数 > 上限则直接拒绝 E_TOO_MANY_SERIES）

→ 创建 task（status=running）→ 同步执行（总预算 60s，📌 不做排队）

→ algo 流水线（各步骤均带耗时埋点，落 task.duration_ms）：

read raw CSV（已验证过，跳过重复校验）

→ 插值填补 → 异常截断

→ 【序列分级 classify.py】按有效历史长度 + 稀疏度打 L1/L2/L3 标签

→ 按分级分流：

L1（历史充足）→ 逐序列归一化 → 滑动窗口 + 特征 → 批量推理

L2（历史偏短）→ 规则兜底（同期均值 / 简单外推）

L3（无有效历史）→ 全局均值兜底

→ 计算移动平均基线（同一测试段、同一序列集合）

→ 加权指标 + 逐序列 MAPE + 达标序列占比 + L1/L2/L3 覆盖计数

→ 结果写入 predictions（逐条预测值 + granularity_level）+ metrics（任务级）

→ task.status = succeeded，返回 task_id 与完整结果

→ 前端直接渲染（无轮询）

→ 超预算：task.status = failed，error_code = E_TIMEOUT，返回已完成阶段与建议（见 2.2 B7）

📌 与 V1.0 的关键差异：V1.0 写的是"创建 task → 排队 → 调度器 → 训练 LSTM → 轮询"。

经实测与决策（附录 C-3 + 附录 D），1 分钟 SLA 物理上排除了在线训练，因此改为

"同步执行 + 预训练权重推理"。轮询逻辑保留在接口层（用于将来任务变重时平滑演进），

但当前实现路径不触发排队态。

📌 为什么必须"同一序列集合"算基线：如果基线在全量序列上算、模型只在 L1 上算，

提升幅度会被系统性放大，属于典型的偷换统计口径。基线必须与模型同范围、同测试段。

#### 数据流 3：结果导出流

GET /api/v1/predictions/{task_id}/export?format=csv

→ 业务层校验 task 归属（只能导出自己的）

→ 组装 DataFrame（商品, 仓库, 日期, 预测销量, 实际值(如有), 误差）

→ 生成导出文件到磁盘 → 返回下载流

→ 同时写 exports 记录（用于数据清理策略）

#### 数据流 4：历史回溯流

GET /api/v1/history?page=&size=

→ 按 user_id 过滤 → 按创建时间倒序 → 返回任务摘要列表

GET /api/v1/history/{task_id}

→ 校验归属 → 返回该任务完整结果（曲线点 + 指标）

### 5.2 核心数据模型

以下为逻辑模型，⚠️ 具体字段长度、索引与约束需在数据库设计文档中细化。所有表均建议含 created_at、updated_at。

#### users（用户表）

| 字段 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | INTEGER | PK, 自增 | 主键 |
| email | TEXT | UNIQUE, NOT NULL | 登录名 |
| password_hash | TEXT | NOT NULL | 只存哈希，禁止明文 |
| nickname | TEXT | NULL | 展示名 |
| status | INTEGER | DEFAULT 1 | 1 正常 / 0 停用 |
| last_login_at | TEXT | NULL | 最近登录时间 |

#### datasets（数据集表）

| 字段 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | INTEGER | PK | 主键 |
| user_id | INTEGER | FK→users.id, NOT NULL | 归属，所有查询必须带此条件 |
| file_name | TEXT | NOT NULL | 原始文件名 |
| file_path | TEXT | NOT NULL | 磁盘相对路径 |
| row_count | INTEGER | NULL | 有效行数 |
| sku_count | INTEGER | NULL | 商品数 |
| warehouse_count | INTEGER | NULL | 📌 仓库数（仓库列为必需字段） |
| valid_series_count | INTEGER | NULL | 📌 有效序列数（≥ 最小点数的组合数） |
| date_start / date_end | TEXT | NULL | 数据时间范围 |
| is_sample | INTEGER | DEFAULT 0 | 是否内置示例数据 |
| status | INTEGER | DEFAULT 1 | 1 可用 / -1 已失效 |

#### tasks（预测任务表）

| 字段 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | INTEGER | PK | 主键 |
| user_id | INTEGER | FK→users.id, NOT NULL | 归属 |
| dataset_id | INTEGER | FK→datasets.id | 输入数据 |
| task_name | TEXT | NULL | 用户可命名 |
| granularity | TEXT | NOT NULL | 📌 固定为 warehouse_sku（主粒度），商品级为汇总视图 |
| horizon | INTEGER | NOT NULL | 预测步长（7/14/30） |
| use_holiday_feature | INTEGER | DEFAULT 1 | 是否启用节假日特征 |
| status | TEXT | NOT NULL | 📌 created/running/succeeded/failed（已去掉 queued） |
| error_code | TEXT | NULL | 失败原因码（E_TIMEOUT / E_TOO_MANY_SERIES / E_INFER_FAIL） |
| error_msg | TEXT | NULL | 失败详情 |
| model_version | TEXT | NOT NULL | 📌 必填 —— 因为不再有"本次训练的模型" |
| l1_count / l2_count / l3_count | INTEGER | NULL | 📌 三级序列数，用于覆盖率披露 |
| duration_ms | INTEGER | NULL | 📌 端到端耗时（用于验证 ≤ 1 分钟的硬指标） |
| started_at / finished_at | TEXT | NULL | 耗时统计 |
| is_deleted | INTEGER | DEFAULT 0 | 软删除 |

#### predictions（预测结果表）

| 字段 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | INTEGER | PK | 主键 |
| task_id | INTEGER | FK→tasks.id, NOT NULL | 所属任务 |
| sku_id | TEXT | NOT NULL | 商品标识 |
| warehouse_id | TEXT | NOT NULL | 📌 仓库列为必需字段，不再可空 |
| forecast_date | TEXT | NOT NULL | 预测目标日期 |
| predicted_value | REAL | NOT NULL | 预测销量 |
| actual_value | REAL | NULL | 测试集回填真值（用于对比图） |
| granularity_level | TEXT | NOT NULL | 📌 L1 / L2 / L3，标识建模层级与置信度来源 |
| lower_bound / upper_bound | REAL | NULL | 置信区间（P2 启用） |

建议索引：📌 (task_id, warehouse_id, sku_id, forecast_date) 联合唯一索引。

#### metrics（任务指标表）

📌 字段已按"加权口径 + 达标序列占比"双口径重构（见附录 C-1）。

| 字段 | 类型 | 约束 | 说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | INTEGER | PK | 主键 |  |  |  |  |
| task_id | INTEGER | FK→tasks.id, UNIQUE | 与任务一对一 |  |  |  |  |
| mae | REAL | NULL | 📌 加权 MAE（按销量加权） |  |  |  |  |
| rmse | REAL | NULL | 📌 加权 RMSE |  |  |  |  |
| mape | REAL | NULL | 📌 加权 MAPE（即 WAPE = Σ\ | y-ŷ\ | / Σ\ | y\ | ） |
| baseline_mae | REAL | NULL | 📌 移动平均基线加权 MAE（同口径、同预测点） |  |  |  |  |
| baseline_rmse | REAL | NULL | 📌 移动平均基线加权 RMSE |  |  |  |  |
| baseline_mape | REAL | NULL | 📌 移动平均基线加权 MAPE |  |  |  |  |
| improvement_pct | REAL | NULL | 加权 MAE 相对基线提升百分比 🔒 ≥15% |  |  |  |  |
| series_total | INTEGER | NULL | 📌 参与评估的序列总数（分母） |  |  |  |  |
| series_passed | INTEGER | NULL | 📌 逐序列 MAPE ≤ 20% 的序列数 |  |  |  |  |
| series_pass_rate | REAL | NULL | 📌 达标序列占比 = passed / total |  |  |  |  |
| l1_mape / l2_mape | REAL | NULL | 📌 L1 与 L2 的 MAPE 分开统计，不得混算后宣称达标 |  |  |  |  |
| is_over_threshold | INTEGER | NULL | 📌 加权 MAPE 是否超 20%，驱动前端警告 |  |  |  |  |
| eval_note | TEXT | NULL | 📌 评估前提说明（如"预训练模型未针对输入数据微调"） |  |  |  |  |

#### model_registry（模型版本表）📌 由"建议新增"升为必需

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | INTEGER | 主键 |
| version | TEXT | 版本号（如 lstm_v1） |
| file_path | TEXT | 权重文件路径 |
| window_size / hidden_size / num_layers / dropout / lr | —— | 关键超参数留存 |
| train_data_range | TEXT | 训练数据时间范围 |
| val_mae / val_rmse / val_mape | REAL | 验证集指标（加权口径） |
| peak_memory_mb | REAL | 📌 训练峰值显存，便于判断是否可在线复现 |
| device | TEXT | 📌 训练设备（cuda / cpu），用于追溯 |
| trained_at | TEXT | 训练时间 |

📌 因为在线预测完全依赖这张表取模型，它从"建议新增"变为 P0 必需的交付物组成部分。

#### operation_logs（操作日志表，建议新增）

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | INTEGER | 主键 |
| user_id | INTEGER | 操作人 |
| action | TEXT | login / upload / predict / export |
| target_id | TEXT | 关联对象 id |
| result | TEXT | success / fail |
| detail | TEXT | 详情（错误栈摘要等） |
| created_at | TEXT | 时间 |

⚠️ 待确认的数据模型问题

1. 是否需要"仓库"独立成表？ 📌 已查证菜鸟数据集为 963 商品 × 5 分仓，仓库维度以分组键形式使用即可，MVP 不建独立表；若后续要做仓库别名、区域、优先级管理，V2.0 再拆。

2. 商品编码是否可能跨数据集冲突？ 若用户 A 与用户 B 用同一 sku_id，必须靠 user_id + dataset_id 隔离。所有查询必须带用户维度，这是数据隔离的红线。

3. 原始 CSV 是否保留？ 保留利于复现与重跑，但占磁盘。建议保留，并配合 6.3 的清理策略。📌 提醒：本机 C 盘空闲空间有限（实测约 29GB），中间文件应放在工作区内并定期清理。

## 第六章 外部依赖、接口约定与技术风险

### 6.1 外部依赖清单

| 依赖项 | 用途 | 获取方式 | 风险等级 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 菜鸟"需求预测与分仓规划"数据集 | 训练与演示基准数据 | 阿里天池，URL 见任务书 3.3，需登录后免费下载 | 中 | 提前下载并本地留存；同时准备抽样版作为内置示例数据 |
| Python 3.12+ | 运行环境 | 官方渠道 | 低 | ✅ 任务书明确 |
| PyTorch | 建模 | pip | 中 | ⚠️ 版本需锁定，避免与 CUDA/CPU 版本不匹配 |
| pandas / numpy | 数据处理 | pip | 低 | 注意 pandas 大版本 API 差异 |
| FastAPI + Uvicorn | 后端服务 | pip | 低 | ✅ 任务书明确 |
| React | 前端框架 | npm | 低 | ✅ 任务书明确 |
| TailwindCSS / Ant Design | UI | npm | 低 | ⚠️ 二者定位有重叠，建议明确分工：Ant Design 出组件，Tailwind 做微调 |
| SQLite | 数据库 | 内置 | 中 | ⚠️ 见 R4 |
| ECharts / Recharts | 图表 | npm | 低 | 任务书未指定，需选型 |

### 6.2 接口约定

#### 6.2.1 通用约定

· Base Path：/api/v1

· 认证：Authorization: Bearer <token>，除注册/登录/健康检查外全部需要

· 时间格式：YYYY-MM-DD（日期）、YYYY-MM-DD HH:mm:ss（时间戳）

· 字符编码：UTF-8

· 统一响应包：

{

"code": 0,

"message": "ok",

"data": { }

}

失败时：

{

"code": 40001,

"message": "缺少必需字段：销量",

"data": { "missing_columns": ["销量"], "suggestion": "请按模板补齐后重新上传" }

}

#### 6.2.2 错误码规划

| 区间 | 含义 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 成功 | —— |
| 400xx | 请求/校验错误 | 40001 字段缺失、40002 日期无法解析、40003 数据量不足 |
| 401xx | 认证错误 | 40101 未登录、40102 Token 失效、40103 密码错误 |
| 403xx | 权限错误 | 40301 无权访问他人资源 |
| 404xx | 资源不存在 | 40401 任务不存在 |
| 500xx | 服务内部错误 | 50001 模型推理失败、50002 文件读写异常 |

#### 6.2.3 核心接口清单

| 方法 | 路径 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /auth/register | 注册 | P0 |
| POST | /auth/login | 登录，返回 Token | P0 |
| POST | /auth/logout | 登出 | P1 |
| GET | /users/me | 当前用户信息 | P1 |
| PATCH | /users/me | 修改个人信息 / 密码 | P1 |
| POST | /datasets | 上传 CSV | P0 |
| GET | /datasets/sample | 加载内置示例数据 | P0 |
| GET | /datasets/{id}/preview | 数据预览 | P1 |
| GET | /datasets/template | 下载标准模板 | P1 |
| POST | /predictions | 创建预测任务 | P0 |
| GET | /predictions/{task_id}/status | 查询任务状态 | P0 |
| GET | /predictions/{task_id} | 获取预测结果 | P0 |
| GET | /predictions/{task_id}/export | 导出结果 | P0 |
| GET | /history | 历史列表 | P0 |
| GET | /history/{task_id} | 历史详情 | P0 |
| DELETE | /history/{task_id} | 删除历史 | P1 |
| GET | /health | 健康检查 | P0 |

⚠️ 需确认的接口约定问题

1. 任务状态获取方式：📌 因取消异步长任务（1 分钟内完成），建议 MVP 用轮询（2 秒间隔），实现成本低、够用；SSE 列为 P2 优化项。

2. 文件大小上限：任务书未规定。建议默认 20MB / 单文件，📌 同时限制单次任务序列数 ≤ 1000（应对 1 分钟约束）。

3. 是否需要接口文档产出：任务书 5.2 要求交付"API 接口文档"。建议直接用 FastAPI 自动生成的 OpenAPI（/docs），再导出静态文档归档。

4. API 版本策略：MVP 是否必须支持 v1/v2 并存？建议不做，仅保留 /api/v1 前缀为将来留口子。

5. 📌 是否保留 `POST /predictions` 的异步语义：既然 1 分钟内必然返回，建议保留"先返回 task_id 再查状态"的结构（便于以后扩展），但前端可直接等待。若追求简单，也可改为同步返回结果。

### 6.3 主要技术风险与应对

| 编号 | 风险 | 影响 | 概率 | 应对思路 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 加权 MAPE ≤ 20% 的目标可能达不到 | 🔒 直接违反硬指标，影响答辩 | 中高 | ① 先跑通移动平均基线，量化差距；② 主指标按销量加权，长尾稀疏序列用规则兜底并单列统计；③ 📌 口径已定为"加权 MAPE 为主 + 达标序列占比为辅"（附录 C-1），不再存在口径歧义；④ 分 L1/L2 分别统计，不混算 |
| R2 | 数据泄漏（随机切分 / 归一化用全量统计量） | 指标虚高，结果不可信，属方法论错误 | 中 | 强制"按时间 8:1:1 切分"；📌 归一化改为按序列独立且统计量只来自训练集；代码评审列为必查项 |
| R3 | 📌 在线预测耗时超 1 分钟（本项目最关键的工程风险） | 🔒 违反硬指标；演示失败 | 中 | ① 已实测：数据处理约 2.3 秒、10 万样本训练约 3.7 秒（附录 D），预算充裕；② 批量推理，禁止逐序列循环；③ 设置序列数上限（建议 1000）；④ 各环节埋点计时，超时软失败；⑤ 压测作为 P1 阶段的硬门槛 |
| R4 | SQLite 并发写入瓶颈 | 多用户同时提交任务时写锁冲突 | 中 | ① 批量插入替代逐条 commit；② 开启 WAL 模式；③ 明确说明本项目为单机小规模场景，如并发要求提升需迁移 PostgreSQL（列为 V2.0） |
| R5 | 📌 单次任务序列数过多导致超时 | 直接触发 R3 | 中 | ① 序列数上限 1000（可配置），超出即提示用户筛选商品；② 三级分级自动减少实际推理量（L3 不推理）；③ 前端提前告知当前序列数 |
| R6 | 📌 2GB 显存 OOM（MX450 被其他程序占用显存） | 推理中断，任务失败 | 中 | ① 实现 CUDA→CPU 自动回退（实测模型仅 5,454 参数、峰值显存 111MB，回退后仍可在秒级完成）；② 启动时预加载模型，避免首请求承担加载开销；③ 训练脚本加 empty_cache() |
| R7 | 前端上传大文件卡顿 | 体验差 | 低 | 前端做大小预检 + 上传进度条 + 后端流式落盘 |
| R8 | 依赖版本冲突（PyTorch / numpy / pandas） | 环境搭不起来，开发卡壳 | 中 | 📌 已实测本机 deploy 环境为 torch 2.9.1+cu128 + pandas 2.3.3 + numpy 2.5.3，CUDA 可用；锁定该组合到 requirements.txt；提供一键环境安装脚本 |
| R9 | 数据隐私合规（任务书 6.2） | 🔒 合规红线 | 中 | 上传即脱敏/聚合；HTTPS 传输；密码哈希；文件按用户目录隔离；不将数据用于其他用途并写入用户协议 |
| R10 | 浏览器兼容性差异（任务书 6.4） | 🔒 验收项 | 低 | 开发期固定使用标准 CSS 与主流组件库；上线前在 Chrome/Firefox/Safari/Edge 最新两版做一次回归 |
| R11 | 模型适用范围被误用（任务书 6.3） | 用户拿预测值当唯一决策依据 | 中 | 结果页固定展示适用性说明；📌 L2/L3 序列显式标注"低置信度 / 不可预测"；全局免责声明 |
| R12 | 历史记录与数据集膨胀 | 磁盘占满（📌 本机 C 盘实测仅剩约 29GB） | 中 | 定期清理过期原始文件；导出文件设 TTL；中间文件一律放工作区内，不写系统盘 |
| R13 | 多人协作/答辩期需求变更 | 范围蔓延导致延期 | 中 | 以第三章优先级表为唯一基准，P2 项一律延后；变更需书面记录 |

## 第七章 分阶段开发排期建议与验收标准

### 7.1 阶段划分原则

· 每阶段都以「可运行、可演示」为完成标准，不允许出现"半成品阶段"。

· 算法链路优先于界面美化：先把 M3+M4 用脚本跑通，再接 Web，否则联调期会同时面对算法与接口两类问题。

· 每阶段结束做一次内部演示，未通过不进下一阶段。

### 7.2 阶段排期

⚠️ 任务书未给出工期要求。以下为按阶段顺序的建议排期，具体日历天数需根据团队人数与可用工时确认。

| 阶段 | 名称 | 主要工作 | 关键交付物 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | 需求与技术验证 | 确认本文档⚠️项；下载数据集；搭环境；跑通最小 LSTM demo | 确认清单、环境说明、demo 脚本 | —— |
| P1 | 算法链路打通 | M3 预处理与特征工程、M4 模型训练与评估、基线对比 | 可独立运行的算法脚本 + 评估报告（含 MAE/RMSE/MAPE） | P0 |
| P2 | 后端服务化 | 数据库建表、认证、上传与校验、任务状态机、预测接口、导出 | FastAPI 服务 + OpenAPI 文档 + 数据库设计文档 | P1 |
| P3 | 前端界面 | 认证页、工作台、上传页、参数页、结果页（图表+指标+表格）、历史页 | React 前端 + 组件库 + UI/UX 设计文档 | P2 |
| P4 | 集成联调 | 前后端对接、异常分支联调（第三章 B1–B11）、样式统一 | 完整可运行的 WebApp | P3 |
| P5 | 测试与优化 | 功能测试、边界测试、性能优化、兼容性回归 | 测试报告 + 性能优化版 | P4 |
| P6 | 文档与答辩 | 全套文档收敛、PPT、演示脚本准备、演示数据冻结 | 项目文档、演示 PPT、项目说明 | P5 |

### 7.3 各阶段验收标准

#### P0 需求与技术验证

☐ 本文档第 1–7 章所有 ⚠️ 项均已给出明确结论（是/否/取值）

☐ 目标运行环境可复现：新机器按环境说明 30 分钟内搭起可运行环境

☐ 菜鸟数据集已本地留存，抽样版本已生成

☐ 最小 LSTM demo 可跑出预测曲线（数据可粗糙，链路必须通）

☐ 已确认项目的交付物清单与任务书 5.1/5.2 完全对齐

#### P1 算法链路打通

☐ 预处理可处理：缺失、断档、异常尖峰、负值四类脏数据

☐ 特征工程产出：窗口样本 + 星期 + 月份 + 节假日 + 滞后 + 滚动均值

☐ 📌 序列三级分级器（L1/L2/L3）实现，并输出实测分布统计

☐ 数据切分严格按时间 8:1:1，代码评审确认无随机切分、无跨集统计量

☐ 📌 归一化按序列独立进行，统计量只来自训练集

☐ 训练流程含 MSE 损失、Adam + 学习率衰减、早停，且早停有日志佐证

☐ 📌 输出加权 MAE / RMSE / MAPE + 达标序列占比，并与移动平均基线同表对比

☐ 🔒 加权 MAPE ≤ 20%；🔒 加权 MAE / RMSE 相对基线降低 ≥ 15%（若不达标，须有分析结论与改进方案，不得直接放行）

☐ 📌 L1 与 L2 的 MAPE 分开统计，未混算

☐ 模型权重文件可保存、可重新加载并复现同一结果

☐ 📌 全量推理压测：端到端 ≤ 1 分钟（本阶段硬门槛，不过则不进 P2）

☐ 📌 设备自动回退验证：模拟 CUDA 不可用时能自动走 CPU 且结果一致

☐ 算法层可脱离 Web 用单脚本运行完毕（架构红线自检）

#### P2 后端服务化

☐ 全部 P0 接口按第 6.2 节约定实现，响应结构统一

☐ 上传校验可准确拦截：缺列、日期不可解析、数据量不足、超大小

☐ 📌 仓库列作为必需字段校验，缺失即拒绝

☐ 任务状态机流转可观测（created→running→succeeded/failed），失败有明确错误码

☐ 📌 超时软失败验证：超 1 分钟时返回明确提示而非 502

☐ 📌 序列数上限拦截验证：超限时提示用户筛选商品

☐ 数据隔离验证：用户 A 无法通过任何接口读取用户 B 的数据集/任务/结果

☐ 密码以哈希存储，数据库中无明文密码

☐ 导出文件内容正确，列名与顺序符合定义（📌 含 granularity_level 列）

☐ /health 返回正常，OpenAPI 文档可访问且与实际接口一致

#### P3 前端界面

☐ 第 3.2 节 M1/M2/M5/M6 的 P0 功能点全部可交互

☐ 上传校验失败时，界面明确给出"错在哪一列/哪一行 + 怎么改"

☐ 结果页同时展示：折线对比图、三项指标卡、基线提升幅度、分商品表格

☐ 📌 覆盖率披露面板可见：L1 / L2 / L3 序列数与占比

☐ 📌 预测表格中每条标注 granularity_level 与置信度

☐ 📌 参数页不含"重新训练"选项，并说明使用预训练模型

☐ 加权 MAPE > 20% 时，警告提示可见且不刺眼

☐ 免责声明在全局可达（页脚或首启提示）

☐ 页面在 Chrome / Firefox / Safari / Edge 最新两版无布局错乱

#### P4 集成联调

☐ 主干路径（第 2.1 节 [1]→[9]）完整走通，无需人工介入

☐ 第三章 B1–B14 所有 P1 分支场景逐一验证通过

☐ 二次上传 / 重复提交 / 中途刷新页面等异常操作不产生脏数据

☐ 前后端字段名、类型、枚举值完全对齐，无隐式依赖

#### P5 测试与优化

☐ 功能测试用例覆盖所有 P0 功能点，通过率 100%

☐ 边界测试覆盖：空文件、单行数据、超长序列、特殊字符商品名、时区/夏令时无关性

☐ 📌 单次预测任务端到端耗时 ≤ 1 分钟（用完整菜鸟数据集压测）

☐ 📌 并发 3 个任务提交时服务不崩溃，且各自仍在 1 分钟内完成

☐ 测试报告含失败用例、修复记录、遗留问题清单

#### P6 文档与答辩

☐ 任务书 5.2 要求的文档全部产出：PRD、UI/UX、数据库设计、API 接口、测试报告、部署运维手册

☐ AI 协作教程、RAG 语料库与提示词、项目说明（参数文档）按模板输出

☐ 演示 PPT 覆盖：项目概况、技术方案、实现过程、目标达成度、难点与应对

☐ 📌 演示 PPT 含性能实测数据（附录 D），作为"工程可行性"的论据

☐ 演示数据已冻结，现场演示可在 5 分钟内跑完"上传→预测→看结果→导出"

☐ 演示包含一个失败分支（如上传缺列文件）的现场展示，证明异常处理真实可用

### 7.4 里程碑与 Go/No-Go 判定

| 里程碑 | 判定条件 | 不通过时的动作 |
| --- | --- | --- |
| M-G1（P1 结束） | 算法指标达标 | 不达标则不进 P2，集中攻坚算法（这是全项目最大风险点） |
| M-G2（P2 结束） | 后端接口自测全通过 | 补齐接口，不启动前端大规模开发 |
| M-G3（P4 结束） | 主干路径端到端跑通 | 冻结新功能，只修 bug |
| M-G4（P6 结束） | 交付物清单 100% 齐备 | 优先补硬性交付物 |

## 附录 A：关键问题确认清单

以下问题在任务书中没有明确答案。📌 标记的已由项目负责人确认，结论见附录 C；其余仍建议在 P0 阶段逐条确认。

| 编号 | 问题 | 为什么重要 | 结论 / 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 项目总工期与团队人数？ | 决定阶段排期能否压缩、哪些 P1 需降为 P2 | 待确认，暂按阶段顺序推进 |
| Q2 | 「MAPE ≤ 20%、MAE/RMSE 降低 15%」的统计口径？ | 直接决定算法能否判定达标，是本项目最大风险 | 📌 已确认：主口径为销量加权 MAPE，辅助报出达标序列占比；基线为移动平均。详见附录 C-1 |
| Q3 | 预测粒度到底是「商品」还是「仓库×商品」？ | 影响数据模型与特征设计 | 📌 已确认：主粒度为仓库×商品，采用三级降级策略；仓库列为必需字段；菜鸟数据集实测为 963 商品 × 5 分仓。详见附录 C-2 |
| Q4 | 预测步长上限？任务书只说"未来若干天" | 影响模型结构（多步策略）与评估方式 | 建议 7 / 14 / 30 三档可选，默认 7 |
| Q5 | 是否要求「登录后才能使用」？还是允许游客试用示例数据？ | 影响 MVP 工作量与首次体验 | 建议：游客可加载示例数据并看到完整结果，但导出与历史需登录 |
| Q6 | 模型是"用户上传后即时训练"还是"预训练后用上传数据推理"？ | 决定等待时长是秒级还是分钟级，是体验成败关键 | 📌 已确认：纯预训练推理（等待上限 1 分钟，训练在时限内不可行）。详见附录 C-3 |
| Q7 | 单次上传文件大小与行数上限？ | 影响存储、内存与超时设置 | 建议 20MB / 50 万行以内；📌 另需限制单次任务序列数 ≤ 1000 |
| Q8 | 是否需要多语言 / 是否仅中文界面？ | 影响前端文案架构 | 建议 MVP 仅中文 |
| Q9 | 部署环境？本机演示 / 内网服务器 / 云主机？是否必须公网可访问？ | 影响 HTTPS、并发与运维方案 | ⚠️ 若需公网，须额外确认 HTTPS 证书与数据合规方案（任务书 6.2 要求 HTTPS） |
| Q10 | 数据库是否允许从 SQLite 切换到 PostgreSQL？ | 影响并发能力与迁移成本 | 建议 MVP 用 SQLite，但 ORM 层不做 SQLite 专有语法，保留迁移可能 |
| Q11 | 「AI 协作教程」「RAG 语料库与提示词」的验收标准是什么？ | 任务书 5.2 列入交付物但无描述，易在答辩时产生争议 | 需确认模板与篇幅要求 |
| Q12 | 项目说明「参数文档」是否有既定模板？ | 同上，任务书写"根据模板输出"但模板未随任务书提供 | 需向负责人索取模板 |
| Q13 | 是否需要区分"管理员"角色查看全站数据？ | 影响权限模型设计 | 建议 MVP 不设管理员角色，仅同一用户维度 |
| Q14 | 异常尖峰截断的具体阈值规则？ | 影响预处理结果与可复现性 | 建议：超出 P99.5 或均值 + 3σ 的值截断至该上界，并在报告中披露 |
| Q15 | 节假日特征的数据源？ | 需外部依赖，且要覆盖数据集时间范围 | 建议使用本地节假日表（含调休），避免运行时联网 |

## 附录 B：术语表

| 术语 | 含义 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SKU | 最小库存单位，即具体商品规格 |  |  |  |  |
| MAPE | 平均绝对百分比误差，越低越好，本项目硬指标 ≤ 20% |  |  |  |  |
| WAPE / 加权 MAPE | 按真实销量加权的 MAPE，= Σ\ | y-ŷ\ | / Σ\ | y\ | ，本项目的主判定口径 |
| MAE | 平均绝对误差 |  |  |  |  |
| RMSE | 均方根误差，对大误差更敏感 |  |  |  |  |
| 滑动窗口 | 用连续 N 天数据预测后续值，把时序样本化的方法 |  |  |  |  |
| 多步预测 | 一次预测未来多个时间点的值 |  |  |  |  |
| 移动平均基线 | 用近期均值外推的朴素方法，作为"模型是否真的有用"的对照，同时兼任长尾兜底模型 |  |  |  |  |
| 数据泄漏 | 训练时使用了未来信息，导致指标虚高、上线失效 |  |  |  |  |
| 早停 | 验证集误差不再下降时提前结束训练，防过拟合 |  |  |  |  |
| L1 / L2 / L3 | 序列三级分级：仓库×商品建模 / 降级到商品级 / 标记不可预测 |  |  |  |  |
| 达标序列占比 | 逐序列 MAPE ≤ 20% 的序列数占参与评估序列总数的比例 |  |  |  |  |
| 预训练推理 | 加载离线训练好的模型直接推理，不在请求内训练 |  |  |  |  |

## 附录 C：已确认决策记录

本附录记录项目负责人对关键问题的确认结论，作为开发依据；与正文冲突时以本附录为准。

### C-1 指标统计口径（对应 Q2）

问题：任务书给出「MAPE ≤ 20%、MAE/RMSE 相对基线降低 15%」两个硬指标，但未定义统计口径。

确认结论：

| 项 | 定义 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基线方法 | 移动平均（已确认） |  |  |  |  |
| 主判定口径 | 销量加权 MAPE（即 WAPE）= Σ\ | yᵢ-ŷᵢ\ | / Σ\ | yᵢ\ |  |
| 辅助口径 | 达标序列占比 = 逐序列 MAPE ≤ 20% 的序列数 / 参与评估序列总数 |  |  |  |  |
| 硬指标判定 | 加权 MAPE ≤ 20% 且 加权 MAE/RMSE 相对基线降低 ≥ 15% |  |  |  |  |
| 口径一致性要求 | 基线的 MAE/RMSE 必须与主模型使用同一批预测点、同一权重计算 |  |  |  |  |

为什么选加权口径：长尾低销量序列的逐序列 MAPE 可达百分之几百，若用算术平均会把整体指标拉爆且没有业务含义；加权口径对应"整体的货量预测误差"，有明确的业务解释，且天然规避零销量除零问题。

必须披露：评估前提需注明"使用预训练模型、未针对输入数据微调"，写入 metrics.eval_note。

### C-2 预测粒度（对应 Q3）

问题：任务书 2.2-3 说"商品销量"，1.1/2.1 又强调"分仓规划"，两处不一致。

联网查证的数据集事实（来源：菜鸟-需求预测与分仓规划赛题公开资料及参考实现）：

| 事实 | 数值 |
| --- | --- |
| 商品数 | 963 |
| 分仓数 | 5（另有全国口径） |
| 数据时间范围 | 约 450 天 |
| 理论最大序列数 | 963 × 5 = 4,815 |
| 分布特征 | 长尾；大量商品"有段时间有销量、有段时间完全无数据"；分仓样本缺失 17,063 条 |

确认结论：

| 项 | 决策 |
| --- | --- |
| 仓库列 | 必需字段（数据集必含），缺失即拒绝上传 |
| 主粒度 | 仓库 × 商品（服务任务书的"分仓规划"卖点） |
| 降级策略 | 三级分级：L1（有效点数 ≥ 90）/ L2（商品级聚合 ≥ 90 点，按历史占比分摊）/ L3（标记不可预测） |
| 归一化 | 按序列独立，不做全局归一化 |
| 是否建 warehouses 表 | 不建，MVP 阶段仓库仅作分组键 |
| 覆盖率披露 | L1/L2/L3 序列数与占比必须在结果页展示 |

为什么这样定：菜鸟数据集的核心价值就在分仓维度，若先聚合到商品级会不可逆地丢失信息；但 4,815 条序列中大量样本量不足，全量按仓建模既不可靠也无必要，故需分级而非一刀切。

### C-3 训练时机（对应 Q6）

问题：用户上传数据后，是即时训练模型，还是用预训练模型推理？

关键约束：端到端等待时间上限为 1 分钟（已确认，且为硬约束）。

确认结论：

| 项 | 决策 |
| --- | --- |
| 在线路径 | 纯预训练推理，不训练 |
| 是否提供"重新训练" | 不提供（1 分钟约束下物理不可行，已写入 1.4 不做清单） |
| 字段结构一致性 | 已确认一致 —— 预训练模型可直接套用，无需字段映射层 |
| 任务状态机 | 简化：去掉 queued（无长任务需排队） |
| 模型版本 | tasks.model_version 变为 NOT NULL |
| 1 分钟预算分配 | 读取校验 ≤10s / 预处理 ≤10s / 特征 ≤15s / 推理 ≤15s / 指标 ≤5s / 落库返回 ≤5s |

为什么不可行即时训练：单次 LSTM 训练（含早停与调参）耗时以分钟计，即便优化到极限也无法稳定在 1 分钟内；而在 1 分钟约束下，预训练推理的耗时是秒级，二者不在同一量级。

与任务书的一致性：任务书 3.3 原文为"将训练好的模型部署到服务端，通过 API 接口提供销量预测服务"——本就指向预训练推理，故本决策不是妥协，而是回归任务书原意。

## 附录 D：本机性能实测基准

以下数据在项目负责人本机实测，用于替换原文档中的估算值，同时作为"1 分钟约束可达成"的可行性证据。

### D-1 硬件与软件环境

| 项 | 实测值 |
| --- | --- |
| CPU | 8 逻辑核 |
| 内存 | 23.8 GB（实测时可用 6.6 GB） |
| 独显 | NVIDIA GeForce MX450，2 GB 显存 |
| 集显 | Intel Iris Xe Graphics |
| GPU 驱动 / CUDA | 576.28 / CUDA 12.9 |
| 计算能力 | 7.5（Turing） |
| PyTorch | 2.9.1+cu128（cuda.is_available() = True） |
| pandas / numpy | 2.3.3 / 2.5.3 |
| 系统盘空闲 | 约 29 GB（⚠️ 偏紧，中间文件须放工作区） |

### D-2 数据处理耗时（86 万行，与菜鸟分仓数据同规模）

| 环节 | 实测耗时 |
| --- | --- |
| 读取 CSV | 0.43 s |
| groupby 分组（4,815 序列） | 0.10 s |
| 排序 + 日期解析 | 0.36 s |
| 滞后特征 | 0.09 s |
| 滚动均值 | 1.35 s |
| 合计 | 约 2.3 秒 |

### D-3 模型训练耗时（LSTM：hidden=32, layers=1, window=14）

| 样本量 | CPU | GPU(MX450) | GPU 加速比 | GPU 峰值显存 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,096 | 0.39 s | 0.32 s | 1.19× | 33 MB |
| 20,000 | 1.58 s | 0.91 s | 1.73× | 46 MB |
| 50,000 | 3.20 s | 1.13 s | 2.82× | 70 MB |
| 100,000 | 3.67 s | 0.84 s | 4.35× | 111 MB |

关键结论：

1. 2 GB 显存完全够用 —— 10 万样本峰值仅占 111 MB（模型仅 5,454 参数）。原先"显存不足"的担忧不成立。

2. 数据量越大，GPU 优势越明显 —— 小数据量时存在固定启动开销，4 万样本以上才明显拉开差距。

3. 绝对耗时都很短 —— 即使纯 CPU 跑 10 万样本 3 个 epoch 也只需 3.67 秒。

### D-4 对项目的影响

| 原假设 | 实测修正 |
| --- | --- |
| 在线预测可能超 1 分钟，需异步 | 数据处理 2.3 秒 + 推理秒级，1 分钟预算充裕 |
| 训练需 30–60 分钟，需 Top-N 截断省时间 | 实测训练仅数秒，无需为省时间牺牲覆盖率；Top-N 截断的理由改为"稀疏序列 LSTM 精度不如规则兜底" |
| 2 GB 显存可能不足 | 完全够用，但需保留 CUDA→CPU 自动回退以应对显存被占用的情况 |

### D-5 基准测试脚本

· 脚本位置：scripts/bench_gpu.py

· 运行环境：C:\ProgramData\anaconda3\envs\deploy\python.exe

· 用法：直接运行即可输出 CPU / GPU 训练与推理对比表

文档结束

本文档中未标 📌 的 ⚠️ 项仍需在 P0 阶段确认。确认结果请回填至附录 C，版本号顺延至 V1.2。